Утверждена

решением Совета городского округа

город Салават Республики Башкортостан

от 23 сентября 2010 года

№ 2-37/389

Г О Р О Д С К А Я   Ц Е Л Е В А Я

П Р О Г Р А М М А

«Разработка документации

по планировке территории городского округа

город Салават Республики Башкортостан

на 2011-2013 годы»

Салават - 2010 год

Содержание

Паспорт Программы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  Программа.

2.  Цели и задачи Программы.

3. Объем и источники финансирования Программы.

4. Механизм реализации Программы.

5. Оценка социально-экономической эффективности  реализации Программы.

6. Система мероприятий Программы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование                 Городская целевая программа «Разработка документации по планировке

территории  городского округа город Салават Республики Башкортостан на

2011-2013 годы» (далее – Программа).

Основание для                 Земельный кодекс Российской Федерации;

разработки                       Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Программы                      Федеральный закон «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы»;

Закон Республики Башкортостан «О регулировании градостроительной  деятельности в Республике Башкортостан»;

Городская целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан «Свой дом» на 2010-2013 г.г.»

Заказчик                          Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан

Основные                        Отдел архитектуры и градостроительства Администрации   городского

разработчики                  округа город Салават Республики Башкортостан

Программы

Цели и задачи                  Цель программы:

Обеспечение на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Создания условий для привлечения инвестиций в городской округ  город Салават Республики Башкортостан, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа  город Салават Республики Башкортостан, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Задачи:

Корректировка правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Подготовка документации по планировки территории городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Выделение элементов планировочной структуры: жилого района «Западный», микрорайона №6, жилого микрорайона «Юлдашево» (1-ая и 2-ая очереди), жилого микрорайона «Южный».

Сроки реализации           2011 – 2013 годы

Программы

Объем и источники          Объем финансирования Программы составляет: 2011 г. – 14,73 млн. рублей,

финансирования               2012 г. – 21,13 млн. рублей

Программы                       2013 г. – 27,7 млн. рублей

Источник финансирования Программы: средства бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом выделяемых на реализацию Программы средств из бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Ожидаемые результаты  Обеспечение городского округа документацией по планировки

реализации Программы  территории, в том числе:

создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, и, как следствие, повышение инвестиционной привлекательности городского округа.

Обеспечение городского округа правилами землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Контроль  за                    Контроль  за реализацией Программы осуществляет Администрация

реализацией                    городского округа город Салават Республики Башкортостан

Программы

1. Характеристика проблемы, на решение которой  направлена Программа.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка документации по планировке территории, осуществляется в отношении подлежащих застройке территорий. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий.

В настоящее время существует необходимость разработки документации по планировки территории, определенной Городской программой «Развитие малоэтажного жилищного строительства в городе Салават Республики Башкортостан «Свой дом» на 2010-2013 годы» для малоэтажного жилищного строительства. Общая площадь участка освоения составляет 377,42 га.

В процессе работы с Правилами землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан, утвержденными решением Советом городского округа город Салават Республики Башкортостан от 29.04. 2009 г. За №2-20/180 возникла необходимость внесения корректировок в Правила землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан.

- Цели  и задачи Программы

Обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений

Выделение элементов планировочной структуры: жилого района «Западный», микрорайона №6, жилого микрорайона «Юлдашево» (1-ая и 2-ая очереди), жилого микрорайона «Южный».

Основными задачами Программы являются:

корректировка Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан;

подготовка документов планировки территории  городского округа;

обеспечение устойчивого развития территории городского округа на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов, законов и нормативов о градостроительной деятельности Республики Башкортостан;

охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

сохранение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

установление территориальных зон, градостроительных регламентов

- Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы предусмотрен за счет средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан в 2011 – 2013 годах и составляет 63,56 млн. рублей

Ресурсное обеспечение Программы по годам

представлено в следующей таблице:

| Источники и направления финансирования Программы | Финансовые затраты, млн. рублей в ценах 2009 года |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Всего, | 63,56 | 14,73 | 21,13 | 27,7 |
| Местный бюджет городского округа | 63,56 | 14,73 | 21,13 | 27,7 |

- Механизм реализации Программы

Финансирование разработки документов планировки территории городского округа город Салават Республики Башкортостан осуществляется за счет средств местного бюджета.

Заказчиком Программы и главным распорядителем средств бюджета городского округа, выделяемых на ее реализацию, является Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан

Заказчик формирует финансовые механизмы и способы использования бюджетных средств, обеспечивая получение максимальной эффективности и контроль их целевого использования;

Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются органами местного самоуправления. Органы местного самоуправления городского округа обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основании генерального плана поселения городского округа, правил землепользования и застройки межселенных территорий.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления самостоятельно, либо на основании муниципального контракта.

Выбор проектных организаций для разработки документов по планировке территории осуществляется в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения органа местного самоуправления городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

В целях выполнения Программы заказчиком осуществляются следующие функции:

сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;

оценка показателей результативности и эффективности программных мероприятий;

контроль за ходом программных мероприятий;

выбор приоритетных территорий для реализации программных мероприятий за счет средств местного бюджета;

формирование в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы, использовании бюджетных средств.

- Оценка социально-экономической эффективности реализации

Программы

Утвержденный проект планировки территории городского округа город Салават Республики Башкортостан является основанием для разработки исходно-разрешительной и проектной документации объектов капитального строительства.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы заключается:

в эффективном управлении развития территории

в развитии индивидуального жилищного строительства;

в развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

в предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в сохранении объектов историко-культурного наследия;

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека;

ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

Реализация Программы будет способствовать увеличению доходов бюджетов всех уровней за счет увеличения инвестиций в строительство, реконструкцию и обустройство земельных участков и иных объектов недвижимости, активизации сделок на рынке земли и иной недвижимости, повышению эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории городского округа, инвестиционной активности и привлекательности территории городского округа город Салават Республики Башкортостан.

| № п/п | Наименование проектных и изыскательских работ | Объем финансирования по годам, млн. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Правила землепользования и застройки городского округа г.Салават РБ | 2,50 | - | - | Корректировка в полном объеме |
| 2. | Проект планировки и межевания жилого района «Западный» | - | 17,82 | - |  |
| 2.1 | Инженерно-геодезич. изыскания для ПП М1:2000 | - | 0,25 | - |  |
| 2.2 | Проект планировки (ПП) | - | 3,66 | - |  |
| 2.3 | Инженерно-геодезич. изыскания для ПМ М1:500 | - | 3,66 | - |  |
| 2.4 | Инженерно-геологические и экологические изыскания для ПМ | - | 4,15 |  |  |
| 2.5 | Проект межевания (ПМ) | - | 6,10 | - |  |
| 3. | Проект планировки и межевания микрорайона №6 | 5,78 | - | - |  |
| 3.1 | Инженерно-геодезич. изыскания для ПП М1:2000 | 0,06 | - | - |  |
| 3.2 | Проект планировки (ПП) | 0,77 | - | - |  |
| 3.3 | Инженерно-геодезич. изыскания для ПМ М1:500 | 0,77 | - | - |  |
| 3.4 | Инженерно-геологические и экологические изыскания для ПМ | 2,90 | - | - |  |
| 3.5 | Проект межевания (ПМ) | 1,28 | - | - |  |
| 4. | Проект планировки и межевания жилого микрорайона «Юлдашево» | 6,45 | - | - | 2-ая очередь |
| 4.1 | Инженерно-геодезич. изыскания для ПП М1:2000 | 0,07 | - | - |  |
| 4.2 | Проект планировки (ПП) | 0,91 | - | - |  |
| 4.3 | Инженерно-геодезич. изыскания для ПМ М1:500 | 0,91 | - | - |  |
| 4.4 | Инженерно-геологические и экологические изыскания для ПМ | 3,05 | - | - |  |
| 4.5 | Проект межевания (ПМ) | 1,51 | - | - |  |

6. Система мероприятий Программы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проект планировки и межевания жилого микрорайона «Юлдашево» | - | 3,31 | 12,05 | 3-я очередь |
| 5.1 | Инженерно-геодезич. изыскания для ПП М1:2000 | - | 0,21 | - |  |
| 5.2 | Проект планировки (ПП) | - | 3,10 | - |  |
| 5.3 | Инженерно-геодезич. изыскания для ПМ М1:500 | - | - | 3,10 |  |
| 5.4 | Инженерно-геологические и экологические изыскания для ПМ | - | - | 3,90 |  |
| 5.5 | Проект межевания (ПМ) | - | - | 5,05 |  |
| 6. | Проект планировки и межевания жилого микрорайона «Южный» | - | - | 15,65 |  |
| 6.1 | Инженерно-геодезич. изыскания для ПП М1:2000 | - | - | 0,21 |  |
| 6.2 | Проект планировки (ПП) | - | - | 3,20 |  |
| 6.3 | Инженерно-геодезич. изыскания для ПМ М1:500 | - | - | 3,20 |  |
| 6.4 | Инженерно-геологические и экологические изыскания для ПМ | - | - | 3,80 |  |
| 6.5 | Проект межевания (ПМ) | - | - | 5,24 |  |
|  | ИТОГО: | 14,73 | 21,13 | 27,7 |  |