УТВЕРЖДЕНА

решением Совета

городского  округа город Салават

Республики Башкортостан

02 ноября 2010г.

№ 2-38/397

Программа

благоустройства территории городского округа

город Салават Республики Башкортостан

на 2011-2015 годы

г. Салават, 2010 год

Паспорт

Программы благоустройства территории

городского округа город Салават Республики Башкортостан

на 2011 – 2015 годы

| Программа |  | Программа благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Республике Башкортостан»; Устав городского округа город Салават республики Башкортостан; «Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Салават Республики Башкортостан» (утверждены Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан №2-14/135 от 24.12.2008г.) |
| Заказчик |  | Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан |
| Разработчики Программы |  | Отдел городского хозяйства и строительства Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан; Муниципальное автономное учреждение «Управление коммунального хозяйства» городского округа город Салават Республики Башкортостан |
| Цели и задачи программы |  | Повышения уровня благоустройства территорий городского округа и комфортности проживания в нем горожан, обеспечение экологической безопасности, улучшения архитектурного облика города, озеленение. |
| Сроки реализации Программы |  | 2011-2015годы |
| Система контроля над исполнением Программы |  | Мониторинг выполнения программы осуществляет Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Объем финансирования программы 1523,595 млн.руб., в том числе: бюджет РБ - 162,521 млн. руб.; бюджет городского округа – 1361,074 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | Обеспечение улучшения уровня благоустройства территорий городского округа, в том числе по уличному освещению, содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, озеленению. |

## Введение

Программа комплексного благоустройства территории городского округа город Салават на 2011-2015 годы включает в себя мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства города и комфортности проживания в нем горожан, обеспечение экологической безопасности, улучшения архитектурного облика города, озеленение.

Программа предусматривает внедрение системного подхода в вопросах благоустройства города для обеспечения статуса городского округа как имеющего высокую экологическую культуру и обладающего эстетически привлекательными свойствами с высоким уровнем качества жизни населения. Внедрение экономических подходов позволит повысить привлекательность территорий города для бизнеса.

## 1. Анализ состояния благоустройства территории городского округа город Салават, содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения

1.1 Уличное освещение

В целях обеспечения благоустройства, безопасности дорожного движения и предупреждения преступности необходимо ежедневно производить текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения по улицам города и  внутриквартальных территориях.

В настоящее время уличное освещение города включает в себя:

- светильники - 4263шт.;

- опоры - 3868 шт.;

- воздушные линии - 77679 м;

- кабельные линии - 32065м.

На сегодняшний день износ электрических сетей составляет 62,5%.

Учёт потребления электроэнергии осуществляется по счетчикам, установленным в ящиках наружного освещения. На сегодняшний день их число составляет 106 штук, 85% эксплуатируемых счетчиков с истекшим сроком гос. поверки.

Для  улучшения  и бесперебойного обеспечения освещенности улиц и кварталов города, а так же для более точного учета потребления электроэнергии необходимо:

- заменить устаревшие и энергоемкие светильники на современные энергосберегающие, типа ЖКУ – 150, по улицам (ул. Островского,  ул. Октябрьская,  ул. Калинина, ул. Губкина, ул. Уфимская, б. С.Юлаева, ул. Ленинградская);

- произвести замену голого провода на самоизолированный провод СИП по всем улицам города;

- произвести замену устаревших и аварийных опор в старой части города (ул. Пушкина, ул. Гафури, ул. Чапаева, б. Матросова, ул. Горького, ул. Колхозная, ул. Б.Хмельницкого);

- произвести установку опор в кварталах города и дорогах с отсутствующим наружным освещением (квартала: 53, 52, 54-55, 49-50, 48, 48А, ЦМР, старая часть города, северный въезд в город, от въездного знака  до поворота на ОАО «СНОС»; южный въезд в город, от ул. Ленинградская до трассы Уфа - Оренбург);

- заменить морально устаревшие счетчики и счётчики с истёкшим годом гос.поверки на современные 2-х тарифные, учитывающие потребление энергии  дневной  и ночной зоны.

1.2 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них

В целях обеспечения благоустройства города, для улучшения организации дорожного движения, а так же в связи со строительством новых жилых микрорайонов возникает необходимость в строительстве новых автомобильных дорог,  а именно:

- продолжение ул. Калинина, от ул. Бекетова в сторону р. Белая, и восточная сторона МР-4;

- продолжение б. С.Юлаева - строительство автодороги начато в 2005 году. Т.к. автодорога проходит через частный сектор, для возмещения стоимости земель необходимы дополнительные денежные средства (эти затраты не учтены в стоимости строительства автодороги);

- ул. Бекетова - строительство начато в 2008 г. и приостановлено в связи с нехваткой бюджетных средств;

- автодорога на кладбищенский комплекс - строительство автодороги было начато в 2004 году по многочисленным просьбам жителей 116 квартала (вся церемония похорон проходит через центральную улицу квартала). Строительство приостановлено после устройства основания автодороги из-за нехватки бюджетных средств.

- ЖР Юлдашево - необходимо  строительство автодорог по пр. Петроградский, б. Солнечный, ул. Старичная; ул. Российская;

- для обеспечения безопасности пешеходов, на перекрестках крупных  автодорог устроить подземные пешеходные переходы с устройством в них объектов торговли (перекрестки улиц: Ленина-Октябрьская, Октябрьская-Островского, Островского-Калинина, Островского-С.Юлаева, Калинина-Ленина);

- установить на перекрёстках улиц светоотражающие указатели улиц с указанием наименования улицы, возрастания и убывания нумерации домов.

При проектировании и строительстве автодорог и наружного освещения использовать современные технологии, материалы и оборудование.

В целях обеспечения безопасного движения жителей и автотранспорта по дорогам и тротуарам городского округа город Салават необходимо производить капитальный и текущий ремонты их покрытий.

В связи истечением срока эксплуатации асфальтного покрытия дорог (срок службы от 3 до 5 лет) и его разрушением на некоторых участках необходимо произвести капитальный ремонт (ул. Уфимская, ул. Островского, ул. Пархоменко, б. Космонавтов на участке от ул. Островского до ул. Губкина, ул. Б.Хмельницкого на участке от ул. Первомайской до ул. Чапаева, ул. Северная, ул. Губкина, ул. Хирургическая, ул. Ключевая на участке от ул. Гагарина до ул. Пархоменко, ул. Ленина, б. С.Юлаева на участке от ул. Островского до ул. Губкина).  Для увеличения срока службы дорожного покрытия необходимо производить поверхностную обработку асфальтного покрытия.

Институтом «Проектмостореконструкция» (г. Саратов)  произведено техническое обследование состояний следующих путепроводов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии:

1. Путепровод через железнодорожные пути у завода технического стекла.

2. Путепровод по б. Космонавтов через железнодорожные пути Уфа - Оренбург.

3. Путепровод через железнодорожные пути у кирпичного завода.

4. Трамвайный путепровод через железнодорожные пути на 176 км линии Уфа - Оренбург.

5. Пешеходный путепровод через железнодорожные пути в районе станции Салават РБ.

По результатам обследований выданы рекомендации о необходимости проведения капитального ремонта (проезжей части, тротуаров и ограждений проезжей части, деформационных швов, опор).

Для улучшения безопасности дорожного движения необходимо произвести замену светофорных объектов по городскому округу город Салават. На сегодняшний день заменено 15% светофоров на светодиодные.

Для продления срока службы дорожной разметки необходимо использовать нанесение разметки типа «Термопласт».

Для создания комфортабельных условий передвижения инвалидов необходимо на перекрёстках и пешеходных переходах устроить пандусы.

Согласно генеральному плану застройки городского округа город Салават необходимо строительство магистральных трубопроводов в микрорайоне № 4 Восточного жилого района для вывода ливневых систем на очистные сооружения.

Для поддержания систем отвода ливневых вод необходимо:

- регулярно производить очистку дождеприемных колодцев от грязи и мусора, а также для восстановления пропускной способности существующих коллекторов периодически производить их очистку;

- построить канализационную насосную станцию для перекачки ливневых стоков по ул. Революционная;

- реконструировать ливневую систему для отведения ливневых стоков в очистные сооружения.

1.3 Санитарная уборка территорий

В целях создания благоприятных и комфортных условий для жизни населения и его санитарного поддержания, ежедневно по улично-дорожной сети городского округа производятся механизированные и ручные работы по сбору мусора и удалению грязи.

Механизированные работы включают в себя комплекс мероприятий, направленный на поддержание состояния автодорог городского округа.

В летний период производятся следующие работы:

- механическая мойка проезжей части улиц имеющих асфальтовое покрытие;

- полив проезжей части улиц и площадей имеющих щебневое и гравийное покрытие;

- механическая очистка прилотковой части дорожных покрытий от пыли и грязи;

- ручная очистка территорий от грязи (в местах, где нет возможности производить очистку механизированным способом).

В зимний период производятся работы:

- очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля;

- очистка дорог от снега и наледи автогрейдерами;

- удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями;

- уборка снежных валов автогрейдерами (вскрытие поребриков);

- устройство траншей в снегу бульдозером (снегозадержание);

- россыпь противогололёдных материалов комбинированной дорожной машиной и вручную;

- полив дорог реагентами;

- уборка снега около остановочных площадок;

- очистка автопавильонов и территорий прилегающим к ним от снега и льда;

- вывоз снежно-ледяных образований.

Ручная уборка территорий и механизированная уборка уличных тротуаров – это комплекс мероприятий, направленный на поддержание состояния газонов и пешеходных зон городского округа.

В летний период производятся  работы:

- очистка территорий от мусора вручную;

- подметание территорий остановочных площадок, памятных мест, дорожек аллей и скверов;

- очистка урн от мусора;

- вывоз мусора;

- механизированное подметание тротуаров с увлажнением.

В зимний период производятся работы:

- очистка территорий от мусора вручную;

- очистка урн от мусора;

- сгребание снега с  пешеходных зон тракторами на пневмоколёсном ходу;

- очистка пешеходных зон от снега в ручную (в местах, где нет возможности производить очистку механизированным способом);

- посыпка песком пешеходных зон.

Для обеспечения создания более комфортабельных санитарных условий населению, необходимо:

- своевременно вводить объекты в эксплуатацию и передавать их на содержание;

-  увеличить кратность проведения уборочных работ (на всех объектах);

- благоустроить рекреационные зоны, с установкой урн, скамеек с навесами, устройством фонтанов, установкой скульптур, садово-парковых светильников и ограждений (сквер по ул. Фурманова, сквер у Дворца бракосочетаний, сквер по б. Космонавтов от ул. Островского до ул. 30 лет победы, аллея по б. С.Юлаева, от ДК «Агидель» до ул. Губкина, сквер по ул. Горького, за Историко-краеведческим музеем,  пляжная зона р. Белая и парковая зона между пляжной зоной и о. Ялпой, включая территорию вокруг озера);

- установить урны вдоль пешеходных зон по улицам города;

-заменить морально устаревшие ограждения безопасности расположенные вдоль пешеходных зон на кованные или литые и установкой дополнительных по ул. Ленина, ул. Островского, ул. Октябрьская (от ул. Островского до ул. Губкина), ул. Калинина, ул. Дзержинского, аллея по ул. Первомайской, аллея по б. Матросова, аллея по ул. Пушкина;

- приобрести дополнительные и заменить существующие остановочные павильоны (ул. Октябрьская, остановки «Лицей 10» и СКК «Ледовый», ул. Островского, остановки «Аврора» и «Дом Быта», б. Космонавтов, остановка «Музучилище», ул. Ленинградская, остановки «Комфорт» северная и южная сторона, магазин «Семёрочка» - северная сторона, магазин «Уют» - южная сторона, пр. Валиди, остановка «Ленинградская», ул. Гафури, остановка «Акъяр», б. Монтажников, остановка «СПАТП», ул. Пархоменко, остановки «ст. Строитель», б. С.Юлаева, остановка «Вечный огонь», северный въезд в город, остановки «АГНКС», и МК «Земля Юрматы» - северная и западная сторона) с устройством их освещения в ночное время суток;

- установить стационарные туалеты (по ул. Первомайская, в районе Историко-краеведческого музея; на площади им. Ленина; по б. Космонавтов, в районе к/т. «Октябрь» и у Социнвестбанка; по б. С.Юлаева, на аллее батыра, на аллее за ДК «Агидель» и ближе к УГНТУ);

- произвести устройство пирсов и очистку озер Ялпой, Хорейкино, Шарантай, Сяскакуль (в т.ч. разработка ПСД, корректировка проектов, экспертиза);

- выполнить проект на устройство площадки для снежной свалки.

1.4 Озеленение

Чтобы город был зеленым и утопал в ярких красочных цветах, радовал глаз жителей и гостей города, в целях повышения экологической чистоты и эстетической привлекательности, очень важным является озеленение города, в которое входит:

- вырубка, посадка (и уход) деревьев, кустарников;

- посадка (и уход) цветников и альпийские горки;

- вертикальное озеленение (столбы с чашами);

- посев и уход за газонами;

- стрижка и омоложение живой изгороди.

В настоящее время в связи с устареванием деревьев, поражением древесной болезнью, гниением возникает необходимость в их вырубке, т.к. они представляют опасность причинения вреда здоровью людей и нанесению ущерба их имуществу в результате их падения,  также вырубкой деревья, находящиеся в охранной зоне инженерных коммуникаций, сокращается площадь участков имеющих древесные насаждения. Также не маловажным фактором сокращения площадей явилось засушливое лето.

В период интенсивной застройки жилых микрорайонов города Салават производилась посадка деревьев и кустарников не согласованных с коммунальными службами города в непосредственной близости к инженерным коммуникациям.

Для придания городу цветущего и утопающего в зелени вида, необходимо:

- в связи увеличивающимся количеством автотранспортных средств необходимо восстановить уничтоженные и не прижившиеся деревья санитарных зон;

- вырубить деревья представляющие угрозу причинения вреда здоровью людей и ущерба их имуществу (ул. Калинина, ул. Первомайская от ул. Нуриманова до ул. Горького, ул. Дзержинского, б. Космонавтов, ул. Северная, ул. Строителей, б. Хмельницкого от ул. Уфимская до ул. Первомайская, б. Матросова от ул. Колхозная до ул. Пушкина, ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Уфимская);

- включить в план застройки города устройство дополнительных зеленых зон;

- ежегодно благоустраивать существующие и устраивать дополнительные альпийские горки, цветники и клумбы (Октябрьская, Островского, Ленинградская, Губкина, Уфимская, Бочкарева, Пархоменко, Строителей, Чапаева, бульварах С. Юлаева и Монтажников);

- реконструировать парки и скверы (аллея по б. С.Юлаева от ул. Островского до ул. Губкина и сквер по б. Космонавтов от ул. Островского до ул. 30 лет Победы), добавить освещение, клумбы, скамьи, где необходимо вырубить деревья, произвести посадку декоративных деревьев и кустарников, а также с сокращением летних кафе, особенно на данных участках, которые портят весь эстетический вид аллей и скверов, в связи с тем, что жители и гости города любят отдыхать на  скверах и аллеях;

- для снегозадержания и создания эстетичного вида южной границы территории города посадить деревья (ул. Ленинградская, южный въезд (новая и старая дорога), ул. Первомайская от ул. Нуриманова до ул. Северная, северный въезд, новое кладбище);

- восстановить уничтоженные и реконструировать ряды живой изгороди с заменой шиповника на спирею (ул. Островского, ул. Ленина);

- организовать качественный уход за деревьями, кустарниками, цветниками, альпийскими горками и газонами;

- во избежание высыхания зеленых насаждений при длительных аномально высоких среднесуточных температурах воздуха устроить систему автоматического полива газонов, альпийских горок, деревьев и кустарников в самых красивых местах города на аллеях и скверах: по б. С.Юлаева, б. Космонавтов, ул. Пушкина;

- на аллеях, скверах установить вертикальное озеленение - конструкции (арки, скульптурные, декоративные), скульптуры садово-парковые (лесная сказка, в мире животных, сказочные герои);

- произвести рекультивацию и планировку газонов с добавлением чернозёма и посевом газонной травы (ул. Первомайская, ул. Ленина, ул. Островского, ул. Октябрьская, б. С.Юлаева);

- увеличить кратность выкашивания газонной травы и сорной растительности, вырубки поросли по улицам города (особенно вдоль старой дороги южного въезда в город, малой объездной дороги, вдоль гаражей по ул. Индустриальная (согласно нормативов требуется не менее 7 раз в сезон) и ул. Уфимская);

- выкорчевку пней по всем улицам города.

1.5 Прочие мероприятия по благоустройству территорий

В целях создания благоприятных и комфортных условий для отдыха  населения в летний период необходимо произвести реконструкцию пляжной зоны, а именно:

- углубить и очистить дно русла реки Белая в границах пляжной зоны;

- произвести планировку зоны отдыха и завоз нового песка;

- заменить все имеющиеся малые архитектурные формы и спортивные сооружения

- установку металлического ограждения безопасности территории пляжной зоны от Аварийно-спасательной службы до южной границы пляжа и до берега реки Белая для предотвращения въезда автомобилей на территорию пляжа;

- замена старых не подлежащих ремонту трех питьевых фонтанчиков и водопроводной колонки;

- организовать ежедневную санитарную уборку территории пляжа и туалетов.

В целях сохранения объектов культурного наследия необходимо ежегодно производить их ремонтные и реставрационные работы. На сегодняшний день требуется изготовить и установить новый бюст и постамент памятника А.С. Пушкину (в детском сквере по ул. Пушкина), реконструировать памятник С.Юлаеву на транспортной развязке  ул. Первомайская – ул. Северная с устройством его освещения в ночное время суток; восстановить плиточное  покрытие территории у Обелиска  боевой и трудовой Славы.

В целях придания паркам и скверам благоприятного эстетического вида необходимо произвести замену разрушающихся ограждений на ажурные кованные или литые (детский парк по ул. А.С. Пушкина и сквер по ул. Фурманова).

В целях недопущения затопления территорий частного сектора и городского округа в паводковый период необходимо:

- произвести экспертизу и укрепление берега реки Белая;

- своевременно в весенний период организовать и провести взрывные работы по ликвидации ледовых заторов;

В целях недопущения распространения заболеваний передающихся через животных и безопасности граждан необходимо:

- строительство скотомогильника;

- регулярно производить отлов и отстрел бродячих собак и кошек с их захоронением.

Для организации контроля и повышения уровня безопасности жителей в местах массового пребывания населения были установлены камеры с выводом сигнала в дежурную часть УВД по г. Салават. Для поддержания работоспособности необходимо производить её обслуживание и своевременно устранять неисправности системы, с заменой неисправных элементов.

Существующий полигон твердых бытовых отходов (ТБО) эксплуатируется с 1977 года и в настоящее время находится в стадии заполнения. В связи с этим требуется рекультивация земель полигона ТБО. На сегодняшний день есть необходимость по проектированию нового полигона ТБО.

Перечисленные мероприятия отражены программе благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы.

2. Объёмы и источники финансирования Программы

| № п/п | Источники финансирования | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  |  | млн. рублей |
| 1 | Республиканский бюджет | 6,977 | 37,664 | 43,28 | 46,20 | 28,40 | 162,521 |
| 2 | Бюджет городского округа | 200,594 | 230,237 | 286,092 | 289,549 | 354,602 | 1361,074 |
|  | ВСЕГО | 207,571 | 267,901 | 329,372 | 335,749 | 383,002 | 1523,595 |

3. Мероприятия Программы

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Ожидаемые результаты | Объемные показатели | Источники финансирования, млн. руб. | Объем капитальных вложений, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Бюджет городского округа | Собственные средства | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Уличное освещение |
| 1 | Освещение города (оплата электроэнергии) | тыс. квт.ч | освещение города | 18000,0 | - | - | 73,26 | - | 12 | 13,2 | 14,52 | 15,97 | 17,57 |
| 2 | Текущий ремонт, техническое содержание и обслуживание наружного освещения |  | благоустройство города | - | - | - | 30,54 | - | 5 | 5,5 | 6,05 | 6,66 | 7,33 |
| 3 | Капитальный ремонт наружного освещения | км | улуч. освещ. города | 2,5 | - | - | 2,47 | - | 0,4 | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,60 |
| 4 | Строительство и реконструкция наружного освещения в том числе: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | электроснабжение ЖР Юлдашево | км | освещение поселка | 2,7 |  | 3,909 | - |  | 3,909 | - | - | - | - |
|  | устройство наружного освещения по ул. Ленинградская от ул. Губкина до моста п. Желанный | км | освещение дороги | 1 | - | - | 2,23 | - | - | 2,23 | - | - | - |
|  | устройство наружного освещения п. Желанный | км | освещ. поселка | 5,2 | - | - | 5,32 | - | - | - | 2,53 | 2,79 | - |
|  | устройство наружного освещения по ул. К.Маркса от Малой объездной дороги до ул. Уфимская (район железнодорожного вокзала и церкви) | км | освещение дороги | 0,33 | - | - | 0,37 | - | - | - | 0,37 | - | - |
|  | реконструкция линии наружного освещения по ул. Калинина | км | Улуч. освещение дороги | 2 | - | 5,068 | - | - | 3,068 | 2,0 | - | - | - |
|  | устройство наружного освещения вдоль автодороги на северном въезде от КПМ до поворота ОАО СНОС | км | освещение дороги | 1,63 | - | - | 5,97 | - | - | - | - | 2,84 | 3,13 |
|  | Итого по п. 4 |  | 8,977 | 22,867 |  | 6,977 | 4,23 | 2,9 | 5,63 | 3,13 |
|  | Всего по разделу 1 |  | 8,977 | 120,16 |  | 24,377 | 23,37 | 23,96 | 28,80 | 28,63 |
| 2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
| 1 | Текущий ремонт дорог, в т.ч.: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | текущий ремонт городских дорог | м2 | обеспечен. безопасного дорожного движения | 49 000 | - | - | 36,64 | - | 6,0 | 6,6 | 7,26 | 7,99 | 8,79 |
|  | текущий ремонт дорог автобусных маршрутов Город-Сады | м2 |  | 58 540 | - | - | 9,2 | - | 1,5 | 1,65 | 1,82 | 2,01 | 2,22 |
|  | текущий ремонт дорог пром. зоны | м2 |  | 15 000 | - | - | 9,2 | - | 1,5 | 1,65 | 1,82 | 2,01 | 2,22 |
|  | Итого по п. 1 | - | - | 55,04 | - | 9,0 | 9,9 | 10,9 | 12,01 | 13,23 |
| 2 | Дорожная разметка | м2 | Обеспечен. безопасного дорожного движения и пешеходов | 9420 | - | - | 12,23 | - | 2,0 | 2,2 | 2,42 | 2,67 | 2,94 |
| 3 | Дорожные знаки | шт. |  | 100 | - | - | 1,87 | - | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,46 |
| 4 | Светофоры |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Замена старых светофорных объектов на светодиодные по улицам города в том числе: |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. Ленина – ул. К.Маркса | объект |  | 1 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | - |
|  | ул. Островского – ул. Калинина |  |  | 1 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | - |
|  | ул. Ленина – ул. Октябрьская |  |  | 1 | - | - | 0,61 | - | - | 0,61 | - | - | - |
|  | ул. Чапаева – ул. Горького |  |  | 1 | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | - |
|  | ул. Чапаева – ул. Строителей |  |  | 1 | - | - | 0,55 | - | - | - | 0,55 | - | - |
|  | ул. Чапаева – ул. Северная |  |  | 1 | - | - | 0,55 | - | - | - | - | 0,55 | - |
|  | ул. Строителей – ул. Первомайская |  |  | 1 | - | - | 0,61 | - | - | - | - | 0,61 | - |
|  | РМЗ – трамвайный переезд |  |  | 1 | - | - | 0,41 | - | - | - | - | - | 0,41 |
|  | ГАиТК – трамвайный переезд |  |  | 1 | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,75 |
|  | ул. Уфимская – ул. Дзержинского |  |  | 1 | - | - | 0,83 | - | - | - | - | - | 0,83 |
|  | Установка новых светофорных объектов по улицам города в том числе: |  | Обеспечен. безопасного дорожного движения и пешеходов |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. Красноармейская – ул. ХХ1 съезда | объект |  | 1 | - | - | 0,80 | - | 0,80 | - | - | - | - |
|  | малая объездная р-н рынка «Мария» |  |  | 1 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - | - | - |
|  | малая объездная р-н ООО «Сантехпласт» |  |  | 1 | - | - | 0,67 | - | - | - | - | 0,67 | - |
|  | малая объездная дорога – ул. Дзержинского |  |  | 1 | - | - | 0,70 | - | 0,70 | - | - |  | - |
|  | ул. Зеленая – поворот на управление ОАО «СНОС» |  |  | 1 | - | - | 0,932 | - | - | - | - | 0,932 | - |
|  | пешеходный ул. Октябрьская в районе СКК «Салават» |  |  | 1 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | - |
|  | 30 лет Победы – б. Космонавтов |  |  | 1 | - | - | 0,726 | - | - | - | 0,726 | - | - |
|  | б. С.Юлаева – ул. Островского |  |  | 1 | - | - | 1,065 | - | - | - | - | - | 1,065 |
|  | ул. Уфимская – б. С.Юлаева |  |  | 1 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - | - | - |
|  | ул. Пархоменко – ул. Революционная |  |  | 1 | - | - | 0,8 | - | 0,80 | - | - | - | - |
|  | Итого по п.4 | - | - | 13,443 | - | 2,30 | 3,55 | 1,776 | 2,762 | 3,055 |
| 5 | Искусственные дорожные неровности, в т.ч.: |  | Обеспечен. безопасного дорожного движения и пешеходов |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | установка и разборка ранее приобретенных ИДН | объект |  | 10 | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
|  | устройство ИДН из асфальтобетона по улицам города | объект |  | 20 | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
|  | Итого по п.5 |  |  |  | - | - | 2,52 | - | 0,4 | 0,44 | 0,5 | 0,56 | 0,62 |
| 6 | Ограждения безопасности |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство |  | обеспеч. безопасн. пешеходов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | В местах расположения регулируемых пешеходных переходов: ул. Губкина, 10-а ул. Губкина, 28 ул. Губкина, 17 ул. Калинина, 65 ул. Уфимская, 74 ул. Уфимская (р-н колхозного рынка) ул. 30 лет Победы (р-н СОШ №17) | м |  | 500 | - | - | 0,528 | - | - | 0,528 | - | - | - |
|  | ул. Октябрьская | м |  | 360 | - | - | 1,32 | - | 1,32 | - | - | - | - |
|  | ул. К.Маркса (СОШ №2) от ул. Уфимской до ул. Ленина (с двух сторон) | м |  | 520 | - | - | 0,65 | - | - | - | - | 0,65 | - |
|  | б. Космонавтов (СОШ №№7,13) от дома №19 по Б.Космонавтов до ул. Островского (с двух сторон) | м |  | 950 | - | - | 1,012 | - | - | - | - | 1,012 | - |
|  | Школьный переулок (СОШ №11) от пр. Нефтяников до ул. Гагарина (западная сторона) | м |  | 380 | - | - | 0,495 | - | - | - | - | 0,495 | - |
|  | ул. Калинина от ул. Ленина до ул. Губкина | м |  | 2900 | - | - | 3,388 | - | - | - | 3,388 | - | - |
|  | ул. Ленина от ул. К.Маркса до б. С.Юлаева | м |  | 3800 | - | - | 4,114 | - | - | 4,114 | - | - | - |
|  | ул. Губкина от торг. дома «Леон» до ул. Губкина,17 | м |  | 500 | - | - | 0,726 | - | - | - | - | - | 0,726 |
|  | ул. Губкина от ул. Калинина до б. Космонавтов (р-н домов №11/87 и №10а по ул. Губкина) | м |  | 900 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 |
|  | разработка проектно – сметной документация на установку ограждений: сквер по б.Космонавтов аллея по б. С.Юлаева | объект |  | 2 | - | - | 0,20 | - | 0,20 | - | - | - | - |
|  | Текущий ремонт ограждений по улицам города | м |  | 2500 | - | - | 3,09 | - | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,75 |
|  | Итого по п.6 | - | - | 16,923 | - | 2,02 | 5,192 | 3,998 | 2,837 | 2,876 |
| 7 | Мосты и путепроводы | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути у завода технического стекла | м | обеспечен. безопасного дорожного движения | 75,4 | - | 35,664 | - | - | - | 35,664 | - | - | - |
|  | путепровод по б. Космонавтов через железнодорожные пути Уфа – Оренбург (в том числе ПИР) | м |  | 70,9 | - | 41,2 | 0,55 | - | - | 0,55 | - | 41,2 | - |
|  | путепровод через железнодорожные пути у кирпичного завода (в том числе ПИР) | м |  | 72,5 | - | 38,28 | 0,5 | - | 0,5 | - | 38,28 | - | - |
|  | трамвайный путепровод через железнодорожные пути на 176км линии Уфа – Оренбург (в том числе ПИР) | м |  | 44,4 | - | 28,40 | 0,61 | - | - | - | 0,61 | - | 28,40 |
|  | пешеходный путепровод через железнодорожные пути в районе станции Салават РБ - ПИР | м |  | 83,4 | - | - | 0,41 | - | - | - | - | 0,41 | - |
|  | висячий мост через р. Белая - ПИР | м |  | 212,5 | - | - | 0,46 | - |  | - | - |  | 0,46 |
|  | экспертиза ПСД | объект |  | 5 | - | - | 1,58 | - | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,39 |
|  | изготовление технических паспортов | объект |  | 4 | - | - | 0,64 | - |  | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 |
|  | Итого по п.7 | - | 143,544 | 4,75 | - | 0,75 | 36,624 | 39,35 | 42,13 | 29,44 |
| 8 | Капитальный ремонт автодорог, тротуаров и остановочных площадок |  | благоустройство города |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Автодороги: |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | ул. Уфимская (от б. С.Юлаева до ул. Ленинградская) | м2 |  | 9300 | - | - | 6,8 | - | 6,8 | - | - | - | - |
|  | б. Космонавтов от ул. Островского до ул. 30 лет Победы (северная ветка - вдоль дома торговли Ортикон) | м2 |  | 2000 | - | - | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - |
|  | ул. Губкина от б. Космонавтов до ул. Калинина | м2 |  | 7800 | - | - | 5,46 | - | 5,46 | - | - | - | - |
|  | б. С.Юлаева от ул. Островского до ул. Губкина (северная сторона) | м2 |  | 6650 | - | - | 4,655 | - | 4,655 | - | - | - | - |
|  | улицы 111-116 квартала | м2 |  | 3500 | - | - | 2,45 | - | 1,0 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | - |
|  | улицы п. Мусино | м2 |  | 5400 | - | - | 2,16 | - | 0,8 | 0,6 | 0,76 | - | - |
|  | улицы п. Желанный | м2 |  | 1250 | - | - | 0,80 | - |  | 0,5 | 0,3 | - | - |
|  | ул. Пархоменко | м2 |  | 9800 | - | - | 6,86 | - |  | 6,86 | - | - | - |
|  | ул. Ключевая от ул. Пархоменко до ул. Гагарина | м2 |  | 1800 | - | - | 1,26 | - |  | 1,26 | - | - | - |
|  | ул. Горького от ул. Колхозная до ул. Первомайская | м2 |  | 1890 | - | - | 1,323 | - |  | 1,323 | - | - | - |
|  | малая объездная дорога (от монумента С.Юлаева до южного въезда) | м2 |  | 70000 | - | - | 51,80 | - |  | 10,0 | 11,0 | 15,0 | 15,80 |
|  | ул. Б.Хмельницкого от ул. Чапаева до ул. Пушкина | м2 |  | 3000 | - | - | 2,1 | - | - | - | 2,10 | - | - |
|  | б. Космонавтов от ул. Островского до ул. Губкина с расширением и установкой бортовых камней | м2 | благоустройство города | 5600 | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | 4,5 |
|  | ул. Островского от б. С.Юлаева до ул. Ленинградская (западная сторона) | м2 |  | 3660 | - | - | 2,562 | - | - | - | 2,562 | - | - |
|  | ул. Островского от б. Космонавтов до ул. Калинина (восточная сторона) | м2 |  | 7800 | - | - | 5,46 | - | - | - | 5,46 | - | - |
|  | б. Монтажников | м2 |  | 11640 | - | - | 8,614 | - | - | - | - | 8,614 | - |
|  | ул. Стахановская | м2 |  | 2000 | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | 1,9 |
|  | ул. Волжская | м2 |  | 750 | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,75 |
|  | ул. Восточная | м2 |  | 750 | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,75 |
|  | паспортизация улиц города | объект |  | 100 | - | - | 2,0 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | обустройство пешеходных переходов и тротуаров пандусами (для удобства передвижения инвалидов) | м2 |  | 1000 | - | - | 0,5 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого | - | - | 113,304 | - | 19,815 | 21,543 | 23,132 | 24,614 | 24,20 |
|  | Тротуары: |  | благоустройство города |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. Б.Хмельницкого от ул. Первомайская до ул. Чапаева (центральная аллея) | м2 |  | 2250 | - | - | 0,80 | - | 0,80 | - | - | - | - |
|  | ул. Чапаева от ул. Гагарина до ул. Б.Хмельницкого (западная сторона) | м2 |  | 2400 | - | - | 0,84 | - | 0,84 | - | - | - | - |
|  | ул. Ленина от ул. К.Маркса до б. Космонавтов(западная сторона) | м2 |  | 2400 | - | - | 0,84 | - | 0,84 | - | - | - | - |
|  | ул. Губкина от ж/д №10 до б. С.Юлаева (западная сторона) | м2 |  | 2100 | - | - | 0,735 | - | 0,735 | - | - | - | - |
|  | ул. Островского от б. С.Юлаева до ул.Ленинградская (западная сторона) | м2 |  | 1500 | - | - | 0,525 | - | 0,525 | - | - | - | - |
|  | ул. Губкина от 3-х этажных гаражей до п.Мусино | м2 |  | 1800 | - | - | 0,630 | - | 0,630 | - | - | - | - |
|  | ул. Калинина | м2 |  | 7800 | - | - | 2,73 | - | - | 2,73 | - | - | - |
|  | ул. Гагарина | м2 |  | 1000 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - |
|  | ул. Уфимская | м2 |  | 6500 | - | - | 2,6 | - | - | - | 2,60 | - | - |
|  | б. С.Юлаева | м2 |  | 7000 | - | - | 2,8 | - | - | - | - | 2,80 | - |
|  | ул. Ленинградская | м2 |  | 4000 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 |
|  | ул. Строителей | м2 |  | 3500 | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | 1,75 |
|  | Итого | - | - | 16,75 | - | 4,37 | 3,23 | 2,60 | 2,80 | 3,75 |
|  | Остановочные площадки |  | благоустройство города |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | ул.Чапаева («СМЗ»- восточная сторона) | м2 |  | 18 | - | - | 0,03 | - | 0,03 | - | - | - | - |
|  | ул. Ленинградская («Комфорт», «4-магазин», магазин «Уют»-южная сторона) | м2 |  | 54 | - | - | 0,09 | - | 0,09 | - | - | - | - |
|  | ул. Северная («Содис») | м2 |  | 18 | - | - | 0,03 | - | 0,03 | - | - | - | - |
|  | сады 116кв. («Старая кладбища», «Водозабор») | м2 |  | 72 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - | - | - |
|  | сады ДОК («м.Аллагуват», «Автодром», «Береговая», «р. Агидель» | м2 |  | 144 | - | - | 0,20 | - | 0,20 | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | 0,45 | - | 0,45 | - | - | - | - |
|  | Всего по п.8 | - | - | 130,504 | - | 24,635 | 27,503 | 25,732 | 27,414 | 27,95 |
| 9 | Механизированная уборка дорог | тыс. м2 | Санитарная очистка города | 5442,41 | - | - | 158,75 | - | 26,0 | 28,6 | 31,46 | 34,61 | 38,08 |
| 10 | Ручная уборка территорий и механизированная уборка уличных тротуаров городского округа | тыс. м2 | Санитарная очистка города | 5907,32 | - | - | 88,56 | - | 14,5 | 15,95 | 17,55 | 19,31 | 21,25 |
| 11 | Посыпка песком тротуаров в зимнее время | тыс. м2 | Безоп. движ.пешеходов | 966,85 | - | - | 3,7 | - | 0,6 | 0,66 | 0,73 | 0,81 | 0,90 |
| 12 | Содержание ливневой канализации и пожарных гидрантов, в т.ч. |  | Санитарная очистка города |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | содержание ливневой канализации | колодцы |  | 8770 | - | - | 6,13 | - | 1,0 | 1,1 | 1,21 | 1,34 | 1,48 |
|  | содержание пожарных гидрантов | гидранты |  | 660 | - | - | 2,47 | - | 0,4 | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,60 |
|  | содержание нагорных канав | м |  | 7000 | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
|  | капитальный ремонт колодцев ливневой канализации | шт |  | 150 | - | - | 1,87 | - | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,46 |
|  | восстановление пропускной способности магистральных коллекторов по б. С.Юлаева (от ул. Бочкарева до ул. Островского – южная сторона, от ул. Губкина до озера) | м |  | 1500 | - | - | 3,50 | - | - | 3,5 | - | - | - |
|  | строительство ливневой канализации в МР-4 Восточного жилого района г. Салавата | м |  | 1000 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - | - |
|  | разработка ПСД на строительство КНС по ул. Революционная |  |  |  | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - |
|  | строительство КНС по ул. Революционная | м |  | 1000 | - | - | 5,0 | - | - |  | 5,0 | - | - |
|  | инвентаризация сетей |  |  |  | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - |
|  | Итого по п.12 | - | - | 26,03 |  | 7,20 | 6,09 | 7,32 | 2,57 | 2,85 |
| 13 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог, тротуаров, аллей, скверов, бульваров и инженерных сооружений на них в том числе: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Автодороги |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство автодороги по ул. Бекетова (от ул. Калинина до б. С.Юлаева) | м | благоустройство города | 532 | - | - | 18,97 | - | 18,97 | - | - | - | - |
|  | строительство автодороги по б. С.Юлаева от т.167 до моста п.Желанный | м |  | 402,5 | - | - | 29,07 | - | - | - | - | - | 29,07 |
|  | строительство автодороги по ул. Калинина от т.168 до т.181 | м |  | 410 | - | - | 46,176 | - | 24,466 | 21,71 | - | - | - |
|  | строительство автодороги МР - 4 (восточная сторона) от т.181 по ул. Калинина до т.179 по б. С.Юлаева | м |  | 545 | - | - | 52,46 | - | - | 24,98 | 27,48 | - | - |
|  | строительство автодороги на кладбищенский комплекс | км |  | 1 | - | - | 53,93 | - | - | - | - | 25,68 | 28,25 |
|  | устройство межквартальных дорог и пешеходных дорожек на новом кладбищенском комплексе |  |  |  | - | - | 2,34 | - | - | 0,5 | 0,55 | 0,61 | 0,68 |
|  | строительство автодорог ЖР Юлдашево: - ул. Российская - ул. Солнечная - ул. Старичная - пр. Петроградский | м м м м |  | 1145 420 1036 1570 | - | - | 42,96 11,11 27,50 61,14 | - | - | - | 12,98 3,36 8,31 18,47 | 14,28 3,69 9,14 20,32 | 15,7 4,06 10,05 22,35 |
|  | изготовление технических паспортов | ул. |  | 10 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - |
|  | экспертиза ПСД | объект |  | 3 | - | - | 0,6 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
|  | Итого | - | - | 347,256 | - | 44,636 | 47,39 | 71,35 | 73,72 | 110,16 |
|  | Тротуары |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. Строителей от жилого дома № 44 до ул.Речная | м2 | благоустройство города | 800 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | - |
|  | ул. Речная от ул. Строителей до ул. Б.Хмельницкого | м2 |  | 500 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | - |
|  | ул. Дружбы п. Мусино | м2 |  | 600 | - | - | 0,25 | - | - |  | 0,25 | - | - |
|  | от жилых домов №106, 110,112 по ул. ХХ1 съезда (ВСО-102) до ул. Красноармейская | м2 |  | 800 | - | - | 0,34 | - | - | - | 0,34 | - | - |
|  | реконструкция пешеходного покрытия на площади им. Ленина и прилегающих к ней улицах | м2 |  | 4500 | - | - | 3,46 | - | - | 3,46 | - | - | - |
|  | Итого | - | - | 4,55 | - | - | 3,96 | 0,59 | - | - |
|  | Аллеи, скверы, бульвары и парки. |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | реконструкция аллеи по б. С.Юлаева от ул. Островского до ул. Губкина | га | благоустройство города | 6,55 | - | - | 42,42 | - | - | - | 20,20 | 22,22 | - |
|  | благоустройство площади им. Ленина в том числе ПИР |  |  |  | - | - | 5,65 | - | 0,15 | - | 5,5 | - | - |
|  | реконструкция благоустройства и наружного освещения сквера по ул. Горького (за музеем) | га |  | 1,22 | - | - | 6,37 | - | - | - | 6,37 | - | - |
|  | реконструкция ограждений и наружного освещения парка «Детский» по ул. Пушкина, в т.ч. ПИР | га |  | 0,83 | - | - | 4,91 | - | - | 4,91 | - | - | - |
|  | благоустройство сквера по б. Космонавтов от ул. Островского до ул. 30 лет Победы, в т.ч. ПИР | га |  | 4,25 | - | - | 18,64 | - | - | 0,3 | - | - | 18,34 |
|  | благоустройство сквера о по ул. Фурманова, в т. ч. ПИР | га |  | 2 | - | - | 10,70 | - | 0,2 | - | - | - | 10,5 |
|  | Итого | - | - | 88,69 | - | 0,35 | 5,21 | 32,07 | 22,22 | 28,84 |
|  | Итого по п.13 | - | - | 440,496 | - | 44,986 | 56,56 | 104,01 | 95,94 | 139,0 |
|  | Всего по разделу 2 | - | 143,544 | 954,816 | - | 134,691 | 190,869 | 246,116 | 244,033 | 282,651 |
| 3. Озеленение |
| 1 | Посадка и уход за деревьями и кустарниками по улицам города | дер.и куст | благоустройство и озеленение города | 3000 | - | - | 2,42 | - | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 |
| 2 | Выдача бюджетным учреждениям саженцев - деревьев и кустарников в период весеннего месячника «Леса и сада» | дер.и куст |  | 2000 | - | - | 0,51 | - | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| 3 | Посадка цветников и «альпийских горок» однолетними и многолетними цветами с добавлением растительной земли, посевом семян цветочной рассады, уход (прополка, рыхление, полив, уборка отцветших растений) за цветниками, альпийскими горками | тыс. м2 |  | 35,0 | - | - | 34,21 | - | 5,6 | 6,16 | 6,78 | 7,46 | 8,21 |
| 4 | Вертикальное озеленение города (установка чаш с цветами на стойках и подставках по улицам города, уход за цветами, сбор чаш на зиму) | стойки и чаши |  | 28/198 | - | - | 2,42 | - | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 |
| 5 | Выполнение работ по декоративному озеленению на аллеях, парках, скверах города | м2 |  | 500 | - | - | 0,66 | - | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 |
| 6 | Стрижка и омоложение живой изгороди по улицам города | км |  | 100 | - | - | 17,11 | - | 2,8 | 3,08 | 3,39 | 3,73 | 4,11 |
| 7 | Содержание газонов, обочин дорог, откосов путепроводов и мостов на территории городского округа в том числе: | га |  | 803,46 | - | - | 73,38 | - | 12,0 | 13,2 | 14,54 | 16,01 | 17,63 |
|  | выкашивание травостоя |  |  | - | - | - | 53,14 | - | 8,7 | 9,57 | 10,53 | 11,59 | 12,75 |
|  | вырубка поросли |  |  | - | - | - | 17,11 | - | 2,8 | 3,08 | 3,39 | 3,73 | 4,11 |
|  | очистка от сорной растительности покрытий из плит |  |  | - | - | - | 1,87 | - | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,46 |
|  | выкашивание, сбор и сжигание очагов дикорастущий конопли |  |  | - | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
| 8 | Содержание деревьев и кустарников на территории городского округа, в том числе: |  |  | - | - | - | 15,55 | - | 2,5 | 2,76 | 3,08 | 3,42 | 3,79 |
|  | валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев |  | благоустройство и озеленение города | - | - | - | 6,76 | - | 1,1 | 1,21 | 1,34 | 1,48 | 1,63 |
|  | вырезка сухих и свисающих ветвей деревьев(в том числе по акту и предписанию ОГИБДД УВД г.Салавата) |  |  | - | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
|  | сбор веток и сломанных деревьев по улицам города |  |  | - | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
|  | обрезка веток деревьев свисающих на ЛЭП (линии электропередач) |  |  | - | - | - | 0,96 | - | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 |
|  | формовочная обрезка деревьев |  |  | - | - | - | 3,09 | - | 0,5 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,75 |
|  | вырубка деревьев попадающих в охранную зону инженерных сетей (при капитальном ремонте инженерных сетей) |  |  | - | - | - | 0,96 | - | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 |
|  | выкорчевка пней и кустарников |  |  | - | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
| 9 | Восстановление газонов с посевом газонной травы по улицам города | м2 |  | 19265 | - | - | 5,75 | - | 0,93 | 1,03 | 1,14 | 1,26 | 1,39 |
|  | Всего по разделу 3 | - | - | 152,01 | - | 24,79 | 27,29 | 30,12 | 33,2 | 36,61 |
| 4. Прочие мероприятия по благоустройству территорий городского округа |
| 1 | Приобретение инвентаря (для проведения весеннего и осеннего месячников по санитарной уборке города) |  | - | - | - | - | 2,14 | - | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,47 | 0,51 |
| 2 | Субботники (затраты на автотранспорт и утилизацию мусора в ходе месячников по санитарной уборке города) |  | - | - | - | - | 3,67 | - | 0,6 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,88 |
| 3 | Отлов и отстрел бездомных животных (кошек и собак, а также животных с подозрением на бешенство) |  | - | - | - | - | 3,06 | - | 0,5 | 0,55 | 0,61 | 0,67 | 0,73 |
| 4 | Содержание пляжной зоны, в том числе: | га | благоустройство | 3,0 | - | - | 8,164 | - | 1,338 | 1,469 | 1,619 | 1,785 | 1,953 |
|  | сбор мусора, содержание туалетов, покос сорной растительности, очистка берега р.Белая от поросли |  |  | - | - | - | 3,959 | - | 0,649 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | 0,95 |
|  | благоустройство мест отдыха |  |  |  | - | - | 1,22 | - | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 |
|  | анализ воды |  |  |  | - | - | 0,128 | - | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,031 |
|  | профилактическая обработка от клещей и грызунов территорий городского пляжа |  |  |  | - | - | 0,110 | - | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 |
|  | санитарно- эпидемиологическое обследование |  |  |  | - | - | 0,097 | - | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 0,023 |
|  | изготовление иллюстрированных, шрифтовых плакатов – щитов по технике безопасности на воде |  |  |  | - | - | 0,238 | - | 0,039 | 0,043 | 0,047 | 0,052 | 0,057 |
|  | установка тревожной кнопки |  |  |  | - | - | 0,214 | - | 0,035 | 0,039 | 0,042 | 0,047 | 0,051 |
|  | текущий ремонт висячего моста через р.Белая |  |  |  | - | - | 1,22 | - | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 |
|  | капитальный ремонт фонтанчиков и колонок на городском пляже |  |  |  | - | - | 0,917 | - | 0,15 | 0,165 | 0,182 | 0,20 | 0,22 |
|  | отпуск из центральной системы водоснабжения города питьевой воды на нужды городского пляжа |  |  |  | - | - | 0,061 | - | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,015 |
| 5 | Автобусные остановочные павильоны, в т.ч.: |  | благоустройство |  |  | - | 5,964 | - | 0,64 | 1,144 | 1,25 | 1,13 | 1,8 |
|  | ремонт остановочных павильонов | шт |  | 45 | - | - | 1,464 | - | 0,24 | 0,264 | 0,29 | 0,32 | 0,35 |
|  | замена автопавильонов, в том числе: |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. Октябрьская – остановка «10-я школа» | шт |  | 1 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - |
|  | б. С.Юлаева – остановка «Вечный огонь» | шт |  | 1 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - |
|  | ул. Губкина – остановка «Многопрофильная больница» | шт |  | 1 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | - |
|  | ул. Ленинградская – остановки «Водолей», «Южная», «Юлдашево» | шт |  | 3 | - | - | 0,66 | - | - | 0,66 | - | - | - |
|  | б. Космонавтов – остановка «Муз.учелище» | шт |  | 1 | - | - | 0,24 | - | - | - | 0,24 | - | - |
|  | Северный въезд – АГНКС, Ишимбайский поворот – 3 шт. | шт |  | 3 | - | - | 0,72 | - | - | - | 0,72 | - | - |
|  | оборудование остановочных пунктов автопавильонами |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. Пархоменко – Стадион «Строитель», ЦПКиО | шт |  | 2 | - | - | 0,54 | - | - | - | - | 0,54 | - |
|  | ул. Ленинградская – 46 магазин | шт |  | 1 | - | - | 0,27 | - | - | - | - | 0,27 | - |
|  | ул. Уфимская – остановки Мария, Рынок, Октябрьская, Орфей, Ленинградская | шт |  | 5 | - | - | 1,45 | - | - | - | - | - | 1,45 |
| 6 | Малые архитектурные формы, в том числе: |  | благоустройство |  | - | - | 2,9 | - | 0,88 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 1,15 |
|  | содержание скамеек, урн, качелей, каруселей, детских городков, спортивных сооружений, вазонов, деревянных скульптур |  |  |  | - | - | 1,46 | - | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 |
|  | приобретение и установка урн | шт |  | 160 | - | - | 0,5 | - | 0,2 | - | - | - | 0,3 |
|  | приобретение и установка скамеек | шт |  | 100 | - | - | 0,74 | - | 0,34 | - | - | - | 0,4 |
|  | приобретение и установка садово – парковых скульптур | шт |  | 20 | - | - | 0,2 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| 7 | Проведение народного праздника «Сабантуй» |  |  |  | - | - | 6,13 | - | 1,0 | 1,1 | 1,21 | 1,34 | 1,48 |
| 8 | Расчет индексов по СМР |  |  |  | - | - | 0,308 | - | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,068 | 0,075 |
| 9 | Памятники, в т.ч.: | объект | благоустройство города |  | - | - | 7,219 | - | 3,872 | 0,684 | 0,817 | 0,843 | 1,003 |
|  | ремонт памятников города |  |  | 20 | - | - | 3,09 | - | 0,5 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,75 |
|  | реконструкция покрытий из тротуарной плитки у обелиска «Боевой и Трудовой славы» |  |  | 1 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - |
|  | изготовление и установка бюста и постамента А.С. Пушкина |  |  | 1 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - |
|  | реконструкция памятника С.Юлаеву на перекрестке ул. Первомайская – ул.Северная |  |  | 1 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - |
|  | пошив и установка флажков на стеле (северный въезд в город Салават) |  |  | 1 | - | - | 0,185 | - | 0,05 | - | 0,06 | - | 0,075 |
|  | содержание мемориального комплекса «Боевой Славы» по б.С.Юлаева, в том числе: поставка газа транспортировка газа техническое обслуживание горелочного устройства |  |  | 1 | - | - | 0,744 0,61 0,122 0,012 | - | 0,122 0,1 0,02 0,002 | 0,134 0,11 0,022 0,002 | 0,147 0,121 0,024 0,002 | 0,163 0,133 0,027 0,003 | 0,178 0,146 0,029 0,003 |
| 10 | Обслуживание видеосистемы | объект | благоустройство города | 75 | - | - | 4,723 | - | 0,773 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,13 |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | 20 | - | - | 5,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Рекультивация земель полигона ТБО |  |  | 1 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 13 | Устройство пирсов и очистка озер Ялпой, Хорейкино, Шарантай, Сяскакуль |  |  | 4 | - | 10 | 15,5 | - | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| 14 | Проведение сельскохозяйственных ярмарок | раз |  | 20 | - | - | 1,22 | - | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 |
| 15 | Паводок – проведение взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на р. Белой | взыв |  | 20 | - | - | 2,44 | - | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,59 |
| 16 | Содержание МАУ «УКХ» г. Салавата |  | благоустройство города | - | - | - | 42,19 | - | 6,91 | 7,6 | 8,36 | 9,2 | 10,12 |
| 17 | Устройство новогодних городков | объект |  | 5 | - | - | 3,67 | - | 0,6 | 0,66 | 0,73 | 0,8 | 0,88 |
| 18 | Содержание объекта яма «Беккари» |  |  | 1 | - | - | 0,61 | - | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| 19 | Проведение противопожарных мероприятий |  |  | - | - | - | 1,53 | - | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,37 |
| 20 | Разработка проектно – сметной документации, в том числе: |  |  |  | - | - | 16,65 | - | 1,25 | 4,4 | 4,0 | 3,0 | 4,0 |
|  | разработка ПСД на водоснабжение поливочной системы на аллее б. С.Юлаева |  |  | 1 | - | - | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - |
|  | разработка ПСД на устройство полигона ТБО |  |  | 1 | - | - | 5,1 | - | 1,1 | 2,0 | 2,0 | - | - |
|  | разработка ПСД на устройство площадки для снежной свалки |  |  | 1 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | - |
|  | разработка ПСД на строительство скотомогильника |  |  | 1 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | - |
|  | разработка ПСД по берегоукреплению р.Белой |  |  | 1 | - | - | 10,0 | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
|  | разработка ПСД на благоустройство городского пляжа на правом берегу р. Белой |  |  | 1 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - |
|  | Всего по разделу 4 | - | 10 | 134,088 | - | 23,713 | 26,372 | 29,176 | 29,716 | 35,111 |
|  | Всего по мероприятиям | - | 162,521 | 1361,074 | - | 207,571 | 267,901 | 329,572 | 335,749 | 383,002 |