Приложение № 2

к решению Совета

городского округа город Салават Республики Башкортостан

от 29 апреля 2011г. № 2-45/489

**Выполнение Плана программных мероприятий по городскому округу город Салават**

**Республики Башкортостан за 2005-2010 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного мероприятия** | **Основные исполнители и соисполнители** | **Всего** | **Объемы и источники финансирования, млн. руб.** | | | | | | **Достигнутые социально-экономические результаты** |
| **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  | **10** |
| Раздел «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» | | | | | | | | | | |
| 1. | Производство битумов мощностью 300 тыс. т/год | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 412,0 |  | 412,0 |  |  |  |  | Установка введена в 2006 году. Мощность 300 тонн в год. Дополнительно создано 49 рабочих мест |
| 2. | Строительство установки висбрекинга мощностью 1,5 млн. тн/год | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 3305,5 |  |  | 493,6 | 1704,0 | 927,5 | 180,4 | Увеличение глубины переработки, снижение общего количества малоценного котельного топлива, дополнительная выработка энергетических ресурсов. Дополнительно создано 119 рабочих мест |
| 3. | Строительство производства полиэтилена мощностью 120тыс, тн/год | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 4202,3 |  |  | 645,4 | 1216,0 | 1648,0 | 692,9 | Пуск установки состоялся в марте 2010 года.Полиэтилен, произведенный по суспензионной технологии, ориентирован на изготовление напорных труб, применяемых для газо- и водоснабжения; изделий, выпускаемых методом литья и выдувной экструзии; пленки, пленочных изделий, компонентов многослойной стрейч пленки.Число созданных рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию составило 130 человек |
| 4. | Строительство установки каталитического крекинга мощностью 1,2 млн. тн/год | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 302,4 |  |  | 301,3 |  | 0,4 | 0,7 | На основании ранее принятого базового проекта установки каталитического крекинга FCC на микросферическом катализаторе, продолжается дальнейшее его проектирование.Пуск установки позволит увеличить объемы производства светлых нефтепродуктов, в том числе бензина на 617 тыс.т./год |
| 5. | Организация производства изделий из стеклопластика | ОАО«Салаватнефтемаш» ООО «Эколайн» г.Тольятти ООО «Машспецстрой» г.Пермь | 6,0 |  |  |  | 5,0 | 0,6 | 0,4 | Выпущена опытно-промышленная партия чаши бассейна в количестве 10 штук. Оформлена разрешительная документация |
| 6. | Реконструкция литейного цеха | ОАО «Салаватнефтемаш» фирма GEMKO Голландия | 16,4 |  |  | 3,3 | 13,1 | 0,0 |  | Произведен ремонт производственных помещений, демонтаж оборудования |
| 7. | Реконструкция производства листового стекла цеха №6 | ОАО «Салават-стекло» «Энергогазкомплект»,фирма «HORN» | 3491,2 | 3100,0 | 311,0 | 80,2 |  |  |  | Пуск после реконструкции флоат линии по производству высокомарочного листового стекла, мощностью 600 тонн/сутки. Дополнительный объем товарной продукции составит 5231,6 тыс.кв.метров или 595,6 млн.руб |
| 8. | Реконструкция производства листового стекла цеха №1 | ОАО «Салават-стекло» | 2629,0 |  |  | 2237,0 | 392,0 |  |  | Проведена реконструкция производства листового стекла в результате которой на европейский технический уровень выведена линия по производсву полированного стекла производительностью 500 тонн в сутки по сваренной стекломассе. В декабре 2007 года начат выпуск высокомарочного стекла. |
| 9. | Строительство производства силикат натрия растворимого | ОАО «Салават-стекло» | 419,9 |  |  | 52,8 | 367,1 |  |  | Пуск производства осуществлен в сентябре 2008 года. Производство силикат натрия растворимого новым способом позволило улучшить свойства конечного продукта (отсутствие спекания гранул и загрязнений, расширение ассортимента), увеличилась мощность производства с 155 тонн до 300 тонн в сутки. Выпуск дополнительно товарной продукции составляет 212,2 млн. рублей. Дополнительные налоговые поступления составили в бюджет РБ 9,5 млн.рублей. |
|  | Итого по разделу |  | 14784,7 | 3100,0 | 723,0 | 3813,6 | 3697,2 | 2576,5 | 874,4 |  |
| Раздел «ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | | | | | | | | | | |
| 10. | Строительство торгового центра "Велес" | Индивидуальный предпринима-тель | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  | Торговая площадь 2750 кв.м. на 240 рабочих мест |
| 11. | Строительство 2 торговых центров | Индивидуальный предпринима-тель | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |  | Площадь 1580 кв.м., товарооборот 7 млн.рублей, 30 новых рабочих мест |
| 12. | Строительство магазинов для реализации товаров смешенного ассортимента | Индивидуальные предпринима-тели | 73,2 | 4,1 |  | 14,0 | 15,0 | 6,6 | 33,5 | Введено 14 новых магазинов, торговая площадь составляет 2681,9 кв.м., дополнительно создано 128 рабочих мест |
| 13. | Строительство ТК «Гостиный двор» | ООО «Гостинный двор» | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |  | Общая площадь 9590 кв.м., 130 рабочих мест. |
| 14. | Строительство торгового павильона ООО ТСК «Городской рынок» | ООО «Городской рынок» | 130,0 |  |  | 130,0 |  |  |  | Общая площадь 6210 кв.м., 230 рабочих мест,товарооборот 10 млн.рублей |
| 15. | Открытие овоще и фруктохранилища с организацией розничной торговли | ИП Балыкова | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  | Общая площадь 360 кв.м 5 рабочих мест, товарооборот 1,9 млн. рублей |
|  | Итого по разделу |  | 384,2 | 14,1 | 0,0 | 315,0 | 15,0 | 6,6 | 33,5 |  |
| РАЗДЕЛ «ПРЕОДОЛЕНИЕ МОНОПРОФИЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» | | | | | | | | | | |
| 16. | Выполнение мероприятий Программы содействия занятости населения на 2009 год по городскому округу город Салават Республики Башкортостан утвержденной постановление главы администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 21 августа 2009 года №1722-п | Администрация городского округа ГУ «Центр занятости населения г.Салавата» Предприятия организации городского округа город Салават РБ | 102,0 |  |  |  |  | 23,7 | 78,3 | За 2009-2010 гг в целях обеспечения занятости граждан с предприятиями и организациями городского округа заключены:49 договоров на организацию общественных работ, 43 договора о совместной деятельности по организации стажировки 287 выпускников образовательных учреждений,62 договора по содействию безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности.Также осуществляются мероприятия по содействию в трудоустройстве инвалидов и других категорий населения. |
| 17. | Реализация Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2009 года №67 | Администрация городского округа Ассоциация организаций предпринимательства г.Салават РБ субъекты малого и среднего предпринимательства | 5,6 |  |  |  |  | 2,2 | 3,4 | За 2009-2010 гг. в рамках реализации Республиканской программы развития малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан 23 субъекта малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку в сумме 5,6 млн.рублей из средств республиканского бюджета. Полученные средства направлены на сохранение существующих и на создание новых рабочих мест, на расширение деятельности субъектов малого предпринимательства |
|  | Итого по разделу |  | 107,6 |  |  |  |  | 25,9 | 81,7 |  |
| ПОДПРОГРАММА "ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ" | | | | | | | | | | |
| 18. | Организация конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок | Администрация городского округа |  |  | выполнено |  |  |  |  | Бюджетная эффективность от размещения заказов на торгах и путем запроса котировок в 2006-2010 гг. году составила 172 млн.рублей |
| 19. | Создание официального сайта администрации городского округа | Администрация городского округа |  |  | выполнено |  |  |  |  | Официальный сайт Администрации городского округа действует с сентября 2006 года |
| ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» | | | | | | | | | | |
| 20. | Пересмотр кадастровой стоимости земли городского округа и ставок земельного налога | КУС МИО РБ г. Салават | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | Рост поступлений земельного налога по сравнению с 2006 годом на 215,9 млн рублей |
|  | Итого по разделу |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА «МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» | | | | | | | | | | |
| 21. | Создание территориального бизнес-инкубатора | Министерство экономического развития и промышленности РБ Ассоциация организаций предпринимательства РБ Администрация городского округа | 19,1 |  |  | 19,1 |  |  |  | Создан бизнес-инкубатор. Основной показательэффективности бизнес-инкубатора это число фирм,"выпущенных" за время существованияи число новых рабочих мест, соэданных фирмами арендаторами. |
| 22. | Создание ПТЦ «Мода» (ремонт и пошив одежды, ремонт и пошив обуви, парикмахерские услуги) | ПБОЮЛ Малиновская Т.А. Колесникова З.О. | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  | Объем выпускаемой продукции и оказание услуг (ремонт и пошив одежды, ремонт и пошив обуви, парикмахерские услуги) 940 тыс.руб., создано 25 новых рабочих мест |
|  | Итого по разделу |  | 19,8 |  |  | 19,8 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА «МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | | | | | |
| 23. | Реконструкция кинотеатра «Комсомолец» под Дворец Бракосочетания | Администрация городского округа СПКП "Жилпромстрой" | 9,5 |  | 6,0 | 3,5 |  |  |  | Повышение уровня и качества жизни людей |
| 24. | Строительство «Аллеи Батыра» | Администрация городского округа | 10,4 |  | 8,4 | 2,0 |  |  |  | Повышение уровня и качества жизни людей |
| 25. | Строительство многопрофильной больницы | Администрация городского округа | 60,9 | 33,6 |  | 2,8 | 19,5 |  | 5,0 | Проведены строительно-монтажные и проектно - изыскательские работы. |
| 26. | Реконструкция городского физкультурно-оздоровительного комплекса "Алмаз" | Администрация городского округа МУП "Салаватстройзаказчик" | 123,3 |  |  | 80,5 | 42,8 |  |  | Проведены строительно-монтажные и проектно - изыскательские работы. |
| 27. | Реконструкция здания Салаватского государственного башкирского драматического театра | Министерство культуры и национальной политики РБ Администрация городского округа | 2,1 |  |  |  |  |  | 2,1 | Из бюджета Республики Башкортостан выделены средства на проведение проектно-изыскательских работ |
| 28. | Реконструкция кинотеатра «Родина» под краеведческий музей | Администрация городского округа | 31,4 |  |  | 6,0 | 24,3 | 1,1 |  | Проведена реконструкция здания кинотеатра под историко-краеведческий музей.С его открытием в городе впервые появился многопрофильный музей, включающий в себя исторический, краеведческий, естественно-научный, этнографический, отраслевой и мемориальный профили. Создано 20 рабочих мест. |
|  | Итого по разделу |  | 237,6 | 33,6 | 14,4 | 94,8 | 86,6 | 1,1 | 7,1 |  |
| ПОДПРОГРАММА «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | | | | | |
| 29. | Строительство жилых домов | ООО"Салаватстройзаказчик» ООО «Термозопласт" ООО «Салаваттехстрой» ООО «Салаватстройинвест» | 3628,4 |  | 498,1 | 542,4 | 876,9 | 1234,0 | 477,0 | За период 2006-2010 гг. введено 225798 кв. м. жилья |
| 30. | Строительство дороги по улице Калинина | Администрация городского округа | 2,4 |  | 2,0 |  |  | 0,4 |  | Разработана проектно – сметная документация на строительство автодороги |
| 31. | Реконструкция автодороги по улице Уфимская | Администрация городского округа | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |  | Благоустройство территории городского округа, улучшение качества жизни жителей |
| 32. | Реконструкция здания стационара под социальное жилье | Администрация городского округа МУП "Салаватстройзаказчик" | 33,3 |  | 17,8 | 15,5 |  |  |  | Обеспечение доступным жильем медицинских работников |
| 33. | Строительство инженерных сетей и коммуникаций в поселке Спутник-Юлдаш | МУП "Салаватстройзаказчик" | 24,5 |  |  | 3,2 | 6,5 | 11,8 | 3,0 | Проведение водопровода, улучшение качества жизни жителей поселка |
|  | Итого по разделу |  | 3700,6 | 0,0 | 529,9 | 561,1 | 883,4 | 1246,2 | 480,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» | | | | | | | | | | |
| 34. | Освобождение прудов отстойников ОС-91, ОС-92, ОС-315 от ранее накопленного нефтешлама | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез | 63,6 |  | 51,2 | 12,4 |  |  |  | Производилось извлечение и переработка нефтешламов, в результате чего получены ловушечная нефть и компоненты мазута |
|  | Итого по разделу |  | 63,6 |  | 51,2 | 12,4 |  |  |  |  |
|  | Всего по финансированию программных мероприятий |  | 19298,6 | 3147,7 | 1318,5 | 4817,2 | 4682,1 | 3856,3 | 1476,7 |  |