Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от  14 декабря 2011 г. № 2-52/595

«3. Мероприятия Программы»

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Ожидаемые результаты | Объем- ные показа-тели | Источники финансирования, млн. руб. | Объем капитальных вложений, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РБ | Бюджет городского округа | Собственные средства | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Уличное освещение |
| 1 | Освещение города (оплата электроэнергии) | тыс. квт.ч | освещение города | 18000,0 | - | - | 73,26 | - | 12 | 13,2 | 14,52 | 15,97 | 17,57 |
| 2 | Текущий ремонт, техническое содержание и обслуживание наружного освещения |  | благоустройство города | - | - | - | 30,54 | - | 5 | 5,5 | 6,05 | 6,66 | 7,33 |
| 3 | Капитальный ремонт наружного освещения | км | улуч. освещ. города | 2,5 | - | - | 2,47 | - | 0,4 | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,60 |
| 4 | Строительство и реконструкция наружного освещения в том числе: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | электроснабжение ЖР Юлдашево | км | освещение поселка | 2,7 |  | 3,909 | - |  | 3,909 | - | - | - | - |
|  | устройство наружного освещения по ул. Ленинградская от ул. Губкина до моста п. Желанный | км | освещение дороги | 1 | - | - | 2,23 | - | - | 2,23 | - | - | - |
|  | устройство наружного освещения п. Желанный | км | освещ. поселка | 5,2 | - | - | 5,32 | - | - | - | 2,53 | 2,79 | - |
|  | устройство наружного освещения по ул. К.Маркса от Малой объездной дороги до ул. Уфимская (район железнодорожного вокзала и церкви) | км | освещение дороги | 0,33 | - | - | 0,37 | - | - | - | 0,37 | - | - |
|  | реконструкция линии наружного освещения по ул. Калинина | км | Улуч. освещение дороги | 2 | - | 5,068 | - | - | 3,068 | 2,0 | - | - | - |
|  | устройство наружного освещения вдоль автодороги на северном въезде от КПМ до поворота ОАО СНОС | км | освещение дороги | 1,63 | - | - | 5,97 | - | - | - | - | 2,84 | 3,13 |
|  | Итого по п. 4 |  | 8,977 | 13,89 |  | 6,977 | 4,23 | 2,9 | 5,63 | 3,13 |
|  | Всего по разделу 1 |  | 8,977 | 120,16 |  | 24,377 | 23,37 | 23,96 | 28,80 | 28,63 |
| 2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
| 1 | Текущий ремонт дорог, в т.ч.: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | текущий ремонт городских дорог | м2 | обеспечен. безопасного дорожного движения | 49 000 | - | - | 36,64 | - | 6,0 | 6,6 | 7,26 | 7,99 | 8,79 |
|  | текущий ремонт дорог автобусных маршрутов Город-Сады | м2 |  | 58 540 | - | - | 9,2 | - | 1,5 | 1,65 | 1,82 | 2,01 | 2,22 |
|  | текущий ремонт дорог пром. зоны | м2 |  | 15 000 | - | - | 9,2 | - | 1,5 | 1,65 | 1,82 | 2,01 | 2,22 |
|  | текущий ремонт внутриквартальных дорог | м2 |  | 95000 | - | - | 38 | - | - | 15 | 10 | 8 | 5 |
|  | Итого по п. 1 | - | - | 93,04 | - | 9,0 | 24,9 | 20,9 | 20,01 | 18,23 |
| 2 | Дорожная разметка | м2 | Обеспечен. безопасного дорожного движения и пешеходов | 14400 | - | - | 17,34 | - | 2,0 | 3,3 | 3,63 | 4,01 | 4,4 |
| 3 | Дорожные знаки | шт. |  | 120 | - | - | 2,18 | - | 0,3 | 0,4 | 0,44 | 0,49 | 0,55 |
| 4 | Светофоры |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Замена старых светофорных объектов на светодиодные по улицам города в том числе: |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. Ленина – ул. К.Маркса | объект |  | 1 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | - |
|  | ул. Островского – ул. Калинина |  |  | 1 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | - |
|  | ул. Ленина – ул. Октябрьская |  |  | 1 | - | - | 0,61 | - | - | 0,61 | - | - | - |
|  | ул. Чапаева – ул. Горького |  |  | 1 | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | - |
|  | ул. Чапаева – ул. Строителей |  |  | 1 | - | - | 0,55 | - | - | - | 0,55 | - | - |
|  | ул. Ленина – ул. Калинина |  |  | 1 | - | - | 0,70 | - | - | 0,70 | - | - | - |
|  | ул. Островского – б. Космонавтов |  |  | 1 | - | - | 0,81 | - | - | - | 0,81 | - | - |
|  | ул. Чапаева – ул. Северная |  |  | 1 | - | - | 0,55 | - | - | - | - | 0,55 | - |
|  | ул. Строителей – ул. Первомайская |  |  | 1 | - | - | 0,61 | - | - | - | - | 0,61 | - |
|  | РМЗ – трамвайный переезд |  |  | 1 | - | - | 0,41 | - | - | - | - | - | 0,41 |
|  | ГАиТК – трамвайный переезд |  |  | 1 | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,75 |
|  | ул. Уфимская – ул. Дзержинского |  |  | 1 | - | - | 0,83 | - | - | - | - | - | 0,83 |
|  | Установка новых светофорных объектов по улицам города в том числе: |  | Обеспечен. безопасного дорожного движения и пешеходов |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. Красноармейская – ул. ХХ1 съезда | объект |  | 1 | - | - | 0,80 | - | 0,80 | - | - | - | - |
|  | малая объездная р-н рынка «Мария» |  |  | 1 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - | - | - |
|  | малая объездная р-н ООО «Сантехпласт» |  |  | 1 | - | - | 0,67 | - | - | - | - | 0,67 | - |
|  | малая объездная дорога – ул. Дзержинского |  |  | 1 | - | - | 0,70 | - | 0,70 | - | - |  | - |
|  | ул. Зеленая – поворот на управление ОАО «СНОС» |  |  | 1 | - | - | 0,932 | - | - | - | - | 0,932 | - |
|  | пешеходный ул. Октябрьская в районе СКК «Салават» |  |  | 1 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | - |
|  | пешеходный ул. Островского – маг.«1000 мелочей» |  |  | 1 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | - |
|  | пешеходный ул. Ленина – маг. №35 |  |  | 1 | - | - | 0,58 | - | - | - | 0,58 | - | - |
|  | 30 лет Победы – б. Космонавтов |  |  | 1 | - | - | 0,726 | - | - | - | 0,726 | - | - |
|  | б. С.Юлаева – ул. Островского |  |  | 1 | - | - | 0,665 | - | - | - | - | - | 0,665 |
|  | ул.Ленинградская между ж/д №79-№83 |  |  | 1 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 |
|  | ул. Уфимская – б. С.Юлаева |  |  | 1 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - | - | - |
|  | ул. Пархоменко – ул. Революционная |  |  | 1 | - | - | 0,8 | - | 0,80 | - | - | - | - |
|  | Итого по п.4 | - | - | 16,033 | - | 2,30 | 4,75 | 3,166 | 2,762 | 3,055 |
| 5 | Искусственные дорожные неровности, в т.ч.: |  | Обеспечен. безопасного дорожного движения и пешеходов |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | установка и разборка ранее приобретенных ИДН | объект |  | 10 | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
|  | устройство ИДН из асфальтобетона по улицам города | объект |  | 20 | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
|  | Итого по п.5 |  |  |  | - | - | 2,52 | - | 0,4 | 0,44 | 0,5 | 0,56 | 0,62 |
| 6 | Ограждения безопасности |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство |  | обеспеч. безопасн. пешеходов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | В местах расположения регулируемых пешеходных переходов: ул. Губкина, 10-а ул. Губкина, 28 ул. Губкина, 17 ул. Калинина, 65 ул. Уфимская, 74 ул. Уфимская (р-н колхозного рынка) ул. 30 лет Победы (р-н СОШ №17) | м |  | 500 | - | - | 0,528 | - | - | 0,528 | - | - | - |
|  | ул. Октябрьская | м |  | 360 | - | - | 1,32 | - | 1,32 | - | - | - | - |
|  | ул. К.Маркса (СОШ №2) от ул. Уфимской до ул. Ленина (с двух сторон) | м |  | 520 | - | - | 0,65 | - | - | - | - | 0,65 | - |
|  | б. Космонавтов (СОШ №№7,13) от дома №19 по Б.Космонавтов до ул. Островского (с двух сторон) | м |  | 950 | - | - | 1,012 | - | - | - | - | 1,012 | - |
|  | Школьный переулок (СОШ №11) от пр. Нефтяников до ул. Гагарина (западная сторона) | м |  | 380 | - | - | 0,495 | - | - | - | - | 0,495 | - |
|  | ул. Калинина от ул. Ленина до ул. Губкина | м |  | 2900 | - | - | 3,388 | - | - | - | 3,388 | - | - |
|  | ул. Ленина от ул. К.Маркса до б. С.Юлаева | м |  | 3800 | - | - | 4,114 | - | - | 4,114 | - | - | - |
|  | ул. Губкина от торг. дома «Леон» до ул. Губкина,17 | м |  | 500 | - | - | 0,726 | - | - | - | - | - | 0,726 |
|  | ул. Губкина от ул. Калинина до б. Космонавтов (р-н домов №11/87 и №10а по ул. Губкина) | м |  | 900 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 |
|  | б.С.Юлаева (аллея Батыра) | м |  | 930 | - | - | 1,163 | - | - | 1,163 | - | - | - |
|  | разработка проектно – сметной документация на установку ограждений: сквер по б.Космонавтов аллея по б. С.Юлаева | объект |  | 2 | - | - | 0,20 | - | 0,20 | - | - | - | - |
|  | Текущий ремонт ограждений и заборов по улицам города | м |  | 4500 | - | - | 5,09 | - | 0,50 | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,25 |
|  | Итого по п.6 | - | - | 20,086 | - | 2,02 | 6,855 | 4,498 | 3,337 | 3,376 |
| 7 | Мосты и путепроводы | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути у завода технического стекла | м | обеспечен. безопасного дорожного движения | 75,4 | - | 35,664 | - | - | - | 35,664 | - | - | - |
|  | путепровод по б. Космонавтов через железнодорожные пути Уфа – Оренбург (в том числе ПИР) | м |  | 70,9 | - | 41,2 | 0,55 | - | - | 0,55 | - | 41,2 | - |
|  | путепровод через железнодорожные пути у кирпичного завода (в том числе ПИР) | м |  | 72,5 | - | 38,28 | 0,5 | - | 0,5 | - | 38,28 | - | - |
|  | трамвайный путепровод через железнодорожные пути на 176км линии Уфа – Оренбург (в том числе ПИР) | м |  | 44,4 | - | 28,40 | 0,61 | - | - | - | 0,61 | - | 28,40 |
|  | пешеходный путепровод через железнодорожные пути в районе станции Салават РБ - ПИР | м |  | 83,4 | - | - | 0,41 | - | - | - | - | 0,41 | - |
|  | висячий мост через р. Белая - ПИР | м |  | 212,5 | - | - | 0,46 | - |  | - | - |  | 0,46 |
|  | экспертиза ПСД | объект |  | 5 | - | - | 1,58 | - | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,39 |
|  | изготовление технических паспортов | объект |  | 4 | - | - | 0,64 | - |  | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 |
|  | Итого по п.7 | - | 143,544 | 4,75 | - | 0,75 | 36,624 | 39,35 | 42,13 | 29,44 |
| 8 | Капитальный ремонт автодорог, тротуаров, остановочных площадок и внутриквартальных дорог |  | благоустройство города |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Автодороги: |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | ул. Уфимская (от б. С.Юлаева до ул.Ленинградская) | м2 |  | 9300 | - | - | 6,8 | - | 6,8 | - | - | - | - |
|  | б. Космонавтов от ул. Островского до ул. 30 лет Победы (северная ветка - вдоль дома торговли Ортикон) | м2 |  | 2000 | - | - | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - |
|  | ул. Губкина от б. Космонавтов до ул.Калинина | м2 |  | 7800 | - | - | 5,46 | - | 5,46 | - | - | - | - |
|  | б. С.Юлаева от ул. Островского до ул.Губкина (северная сторона) | м2 |  | 6650 | - | - | 4,655 | - | 4,655 | - | - | - | - |
|  | улицы 111-116 квартала | м2 |  | 3500 | - | - | 2,45 | - | 1,0 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | - |
|  | улицы п. Мусино | м2 |  | 5400 | - | - | 2,16 | - | 0,8 | 0,6 | 0,76 | - | - |
|  | улицы п. Желанный | м2 |  | 1250 | - | - | 0,80 | - |  | 0,5 | 0,3 | - | - |
|  | ул. Пархоменко | м2 |  | 9800 | - | - | 6,86 | - |  | 6,86 | - | - | - |
|  | ул. Ключевая от ул. Пархоменко до ул.Гагарина | м2 |  | 1800 | - | - | 1,26 | - |  | 1,26 | - | - | - |
|  | ул. Горького от ул. Колхозная до ул.Первомайская | м2 |  | 1890 | - | - | 1,323 | - |  | 1,323 | - | - | - |
|  | малая объездная дорога (от монумента С.Юлаева до южного въезда) | м2 |  | 70000 | - | - | 50,80 | - |  | 10,0 | 11,0 | 15,0 | 14,80 |
|  | ул.Юпитерская | м2 |  | 6000 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
|  | ул. Б.Хмельницкого от ул. Чапаева до ул.Пушкина | м2 |  | 3000 | - | - | 2,1 | - | - | - | 2,10 | - | - |
|  | б. Космонавтов от ул. Островского до ул.Губкина с расширением и установкой бортовых камней | м2 | благоустройство города | 5600 | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | 4,5 |
|  | ул. Островского от б. С.Юлаева до ул.Ленинградская (западная сторона) | м2 |  | 3660 | - | - | 2,562 | - | - | - | 2,562 | - | - |
|  | ул. Островского от б. Космонавтов до ул.Калинина (восточная сторона) | м2 |  | 7800 | - | - | 5,46 | - | - | - | 5,46 | - | - |
|  | б. Монтажников | м2 |  | 11640 | - | - | 8,614 | - | - | - | - | 8,614 | - |
|  | ул. Стахановская | м2 |  | 2000 | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | 1,9 |
|  | ул. Волжская | м2 |  | 750 | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,75 |
|  | ул. Восточная | м2 |  | 750 | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,75 |
|  | паспортизация улиц города | объект |  | 100 | - | - | 2,0 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | обустройство пешеходных переходов и тротуаров пандусами (для удобства передвижения инвалидов) | м2 |  | 1000 | - | - | 0,5 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого | - | - | 113,304 | - | 19,815 | 21,543 | 23,132 | 24,614 | 24,20 |
|  | Тротуары: |  | благоустройство города |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. Б.Хмельницкого от ул. Первомайская до ул. Чапаева (центральная аллея) | м2 |  | 2250 | - | - | 0,80 | - | 0,80 | - | - | - | - |
|  | ул. Чапаева от ул. Гагарина до ул.Б.Хмельницкого (западная сторона) | м2 |  | 2400 | - | - | 0,84 | - | 0,84 | - | - | - | - |
|  | ул. Ленина от ул. К.Маркса до б.Космонавтов(западная сторона) | м2 |  | 2400 | - | - | 0,84 | - | 0,84 | - | - | - | - |
|  | ул. Губкина от ж/д №10 до б. С.Юлаева (западная сторона) | м2 |  | 2100 | - | - | 0,735 | - | 0,735 | - | - | - | - |
|  | ул. Островского от б. С.Юлаева до ул.Ленинградская (западная сторона) | м2 |  | 1500 | - | - | 0,525 | - | 0,525 | - | - | - | - |
|  | ул. Губкина от 3-х этажных гаражей до п.Мусино | м2 |  | 1800 | - | - | 0,630 | - | 0,630 | - | - | - | - |
|  | ул. Калинина | м2 |  | 7800 | - | - | 2,73 | - | - | 2,73 | - | - | - |
|  | ул. Гагарина | м2 |  | 1000 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - |
|  | ул. Уфимская | м2 |  | 6500 | - | - | 2,6 | - | - | - | 2,60 | - | - |
|  | б. С.Юлаева | м2 |  | 7000 | - | - | 2,8 | - | - | - | - | 2,80 | - |
|  | ул. Ленинградская | м2 |  | 4000 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 |
|  | ул. Строителей | м2 |  | 3500 | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | 1,75 |
|  | Итого | - | - | 16,75 | - | 4,37 | 3,23 | 2,60 | 2,80 | 3,75 |
|  | Остановочные площадки |  | благоустройство города |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | ул.Чапаева («СМЗ»- восточная сторона) | м2 |  | 18 | - | - | 0,03 | - | 0,03 | - | - | - | - |
|  | ул. Ленинградская («Комфорт», «4-магазин», магазин «Уют»-южная сторона) | м2 |  | 54 | - | - | 0,09 | - | 0,09 | - | - | - | - |
|  | ул. Северная («Содис») | м2 |  | 18 | - | - | 0,03 | - | 0,03 | - | - | - | - |
|  | сады 116кв. («Старое кладбище», «Водозабор») | м2 |  | 72 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - | - | - |
|  | сады ДОК («М.Аллагуват», «Автодром», «Береговая», «р. Агидель» | м2 |  | 144 | - | - | 0,20 | - | 0,20 | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | 0,45 | - | 0,45 | - | - | - | - |
|  | Внутриквартальные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт внутриквартальных территорий | м2 | благоустройство города | 400000 | - | 70 | 245 | - | - | 85 | 100 | 80 | 50 |
|  | Итого |  | 70 | 245 | - | - | 85 | 100 | 80 | 50 |
|  | Всего по п.8 | - | 70 | 375,504 | - | 24,635 | 109,773 | 125,732 | 107,414 | 77,95 |
| 9 | Механизированная уборка дорог | тыс. м2 | Санитарная очистка города | 5442,41 | - | - | 158,75 | - | 26,0 | 28,6 | 31,46 | 34,61 | 38,08 |
| 10 | Ручная уборка территорий и механизированная уборка уличных тротуаров городского округа | тыс. м2 | Санитарная очистка города | 5907,32 | - | - | 88,56 | - | 14,5 | 15,95 | 17,55 | 19,31 | 21,25 |
| 11 | Посыпка песком тротуаров в зимнее время | тыс. м2 | Безоп. движ.пешеходов | 966,85 | - | - | 3,7 | - | 0,6 | 0,66 | 0,73 | 0,81 | 0,90 |
| 12 | Содержание ливневой канализации и пожарных гидрантов, в т.ч.: |  | Санитарная очистка города |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | содержание ливневой канализации | колодцы |  | 8770 | - | - | 6,13 | - | 1,0 | 1,1 | 1,21 | 1,34 | 1,48 |
|  | содержание пожарных гидрантов | гидранты |  | 660 | - | - | 2,47 | - | 0,4 | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,60 |
|  | содержание нагорных канав | м |  | 7000 | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
|  | капитальный ремонт колодцев ливневой канализации | шт |  | 150 | - | - | 1,87 | - | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,46 |
|  | Капитальный ремонт системы ливневой канализации перекресток ул. Строителей – ул.Первомайская |  |  | 100 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт системы ливневой канализации ул. Первомайская от ул. К.Маркса до ул. Октябрьская |  |  | 300 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - |
|  | восстановление пропускной способности магистральных коллекторов по б. С.Юлаева (от ул. Бочкарева до ул. Островского – южная сторона, от ул. Губкина до озера) | м |  | 1500 | - | - | 3,50 | - | - | 3,5 | - | - | - |
|  | Восстановление пропускной способности магистральных коллекторов по ул. Чекмарева (от ул. Губкина до озера) |  |  | 350 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
|  | строительство ливневой канализации в МР-4 Восточного жилого района г. Салавата | м |  | 1000 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - | - |
|  | разработка ПСД на строительство КНС по ул. Революционная |  |  |  | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - |
|  | строительство КНС по ул. Революционная | м |  | 1000 | - | - | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - |
|  | инвентаризация сетей |  |  |  | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - |
|  | Итого по п.12 | - | - | 28,23 | - | 7,20 | 8,29 | 7,32 | 2,57 | 2,85 |
| 13 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог, тротуаров, аллей, скверов, бульваров и инженерных сооружений на них в том числе: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Автодороги |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство автодороги по ул. Бекетова (от ул. Калинина до б. С.Юлаева) | м | благоустройство города | 532 | - | - | 18,97 | - | 18,97 | - | - | - | - |
|  | строительство автодороги по б. С.Юлаева от т.167 до моста п.Желанный | м |  | 402,5 | - | - | 29,07 | - | - | - | - | - | 29,07 |
|  | строительство автодороги по ул. Калинина от т.168 до т.181 | м |  | 410 | - | - | 46,176 | - | 24,466 | 21,71 | - | - | - |
|  | строительство автодороги МР - 4 (восточная сторона) от т.181 по ул. Калинина до т.179 по б. С.Юлаева | м |  | 545 | - | - | 52,46 | - | - | 24,98 | 27,48 | - | - |
|  | строительство автодороги на кладбищенский комплекс | км |  | 1 | - | - | 53,93 | - | - | - | - | 25,68 | 28,25 |
|  | устройство межквартальных дорог и пешеходных дорожек на новом кладбищенском комплексе |  |  |  | - | - | 2,34 | - | - | 0,5 | 0,55 | 0,61 | 0,68 |
|  | строительство автодорог ЖР Юлдашево: - ул. Российская - ул. Солнечная - ул. Старичная - пр. Петроградский | м м м м |  | 1145 420 1036 1570 | - | - | 42,96 11,11 27,50 61,14 | - | - | - | 12,98 3,36 8,31 18,47 | 14,28 3,69 9,14 20,32 | 15,7 4,06 10,05 22,35 |
|  | изготовление технических паспортов | ул. |  | 10 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - |
|  | экспертиза ПСД | объект |  | 3 | - | - | 0,6 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
|  | Итого | - | - | 347,256 | - | 44,636 | 47,39 | 71,35 | 73,72 | 110,16 |
|  | Тротуары |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. Строителей от жилого дома № 44 до ул.Речная | м2 | благоустройство города | 800 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | - |
|  | ул. Речная от ул. Строителей до ул. Б.Хмельницкого | м2 |  | 500 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | - |
|  | ул. Дружбы п. Мусино | м2 |  | 600 | - | - | 0,25 | - | - |  | 0,25 | - | - |
|  | от жилых домов №106, 110,112 по ул. ХХ1 съезда (ВСО-102) до ул. Красноармейская | м2 |  | 800 | - | - | 0,34 | - | - | - | 0,34 | - | - |
|  | реконструкция пешеходного покрытия на площади им. Ленина и прилегающих к ней улицах | м2 |  | 4500 | - | - | 3,46 | - | - | 3,46 | - | - | - |
|  | Итого | - | - | 4,55 | - | - | 3,96 | 0,59 | - | - |
|  | Аллеи, скверы, бульвары и парки. |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | реконструкция аллеи по б. С.Юлаева от ул. Островского до ул. Губкина | га | благоустройство города | 6,55 | - | - | 42,42 | - | - | - | 20,20 | 22,22 | - |
|  | благоустройство площади им. Ленина в том числе ПИР |  |  |  | - | - | 5,65 | - | 0,15 | - | 5,5 | - | - |
|  | реконструкция благоустройства и наружного освещения сквера по ул. Горького (за музеем) | га |  | 1,22 | - | - | 6,37 | - | - | - | 6,37 | - | - |
|  | реконструкция ограждений и наружного освещения парка «Детский» по ул. Пушкина, в т.ч. ПИР | га |  | 0,83 | - | - | 4,91 | - | - | 4,91 | - | - | - |
|  | благоустройство сквера по б. Космонавтов от ул. Островского до ул. 30 лет Победы, в т.ч. ПИР | га |  | 4,25 | - | - | 18,64 | - | - | 0,3 | - | - | 18,34 |
|  | благоустройство сквера о по ул. Фурманова, в т. ч. ПИР | га |  | 2 | - | - | 10,70 | - | 0,2 | - | - | - | 10,5 |
|  | Итого | - | - | 88,69 | - | 0,35 | 5,21 | 32,07 | 22,22 | 28,84 |
|  | Итого по п.13 | - | - | 440,496 | - | 44,986 | 56,56 | 104,01 | 95,94 | 139,0 |
|  | Всего по разделу 2 | - | 213,544 | 1251,189 | - | 134,691 | 297,102 | 359,286 | 333,953 | 339,701 |
| 3. Озеленение |
| 1 | Посадка и уход за деревьями и кустарниками по улицам города | дер.и куст | благоустройство и озеленение города | 3000 | - | - | 2,42 | - | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 |
| 2 | Выдача бюджетным учреждениям саженцев - деревьев и кустарников в период весеннего месячника «Леса и сада» | дер.и куст |  | 2000 | - | - | 0,51 | - | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| 3 | Посадка цветников и «альпийских горок» однолетними и многолетними цветами с добавлением растительной земли, посевом семян цветочной рассады, уход (прополка, рыхление, полив, уборка отцветших растений) за цветниками, альпийскими горками | тыс. м2 |  | 35,0 | - | - | 34,21 | - | 5,6 | 6,16 | 6,78 | 7,46 | 8,21 |
| 4 | Вертикальное озеленение города (установка чаш с цветами на стойках и подставках по улицам города, уход за цветами, сбор чаш на зиму) | стойки и чаши |  | 28/198 | - | - | 2,42 | - | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 |
| 5 | Выполнение работ по декоративному озеленению на аллеях, парках, скверах города | м2 |  | 500 | - | - | 0,66 | - | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 |
| 6 | Стрижка и омоложение живой изгороди по улицам города | км |  | 100 | - | - | 17,11 | - | 2,8 | 3,08 | 3,39 | 3,73 | 4,11 |
| 7 | Содержание газонов, обочин дорог, откосов путепроводов и мостов на территории городского округа в том числе: | га |  | 803,46 | - | - | 73,38 | - | 12,0 | 13,2 | 14,54 | 16,01 | 17,63 |
|  | выкашивание травостоя |  |  | - | - | - | 53,14 | - | 8,7 | 9,57 | 10,53 | 11,59 | 12,75 |
|  | вырубка поросли |  |  | - | - | - | 17,11 | - | 2,8 | 3,08 | 3,39 | 3,73 | 4,11 |
|  | очистка от сорной растительности покрытий из плит |  |  | - | - | - | 1,87 | - | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,46 |
|  | выкашивание, сбор и сжигание очагов дикорастущий конопли |  |  | - | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
| 8 | Содержание деревьев и кустарников на территории городского округа, в том числе: |  |  | - | - | - | 15,55 | - | 2,5 | 2,76 | 3,08 | 3,42 | 3,79 |
|  | валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев |  | благоустройство и озеленение города | - | - | - | 6,76 | - | 1,1 | 1,21 | 1,34 | 1,48 | 1,63 |
|  | вырезка сухих и свисающих ветвей деревьев(в том числе по акту и предписанию ОГИБДД УВД г.Салавата) |  |  | - | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
|  | сбор веток и сломанных деревьев по улицам города |  |  | - | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
|  | обрезка веток деревьев свисающих на ЛЭП (линии электропередач) |  |  | - | - | - | 0,96 | - | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 |
|  | формовочная обрезка деревьев |  |  | - | - | - | 3,09 | - | 0,5 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,75 |
|  | вырубка деревьев попадающих в охранную зону инженерных сетей (при капитальном ремонте инженерных сетей) |  |  | - | - | - | 0,96 | - | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 |
|  | выкорчевка пней и кустарников |  |  | - | - | - | 1,26 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |
| 9 | Восстановление газонов с посевом газонной травы по улицам города | м2 |  | 19265 | - | - | 5,75 | - | 0,93 | 1,03 | 1,14 | 1,26 | 1,39 |
|  | Всего по разделу 3 | - | - | 152,01 | - | 24,79 | 27,29 | 30,12 | 33,2 | 36,61 |
| 4. Прочие мероприятия по благоустройству территорий городского округа |
| 1 | Приобретение инвентаря (для проведения весеннего и осеннего месячников по санитарной уборке города) |  | - | - | - | - | 2,14 | - | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,47 | 0,51 |
| 2 | Субботники (затраты на автотранспорт и утилизацию мусора в ходе месячников по санитарной уборке города) |  | - | - | - | - | 3,67 | - | 0,6 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,88 |
| 3 | Отлов и отстрел бездомных животных (кошек и собак, а также животных с подозрением на бешенство) |  | - | - | - | - | 3,06 | - | 0,5 | 0,55 | 0,61 | 0,67 | 0,73 |
| 4 | Содержание пляжной зоны, в том числе: | га | благоустройство | 3,0 | - | - | 8,164 | - | 1,338 | 1,469 | 1,619 | 1,785 | 1,953 |
|  | сбор мусора, содержание туалетов, покос сорной растительности, очистка берега р.Белая от поросли |  |  | - | - | - | 3,959 | - | 0,649 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | 0,95 |
|  | благоустройство мест отдыха |  |  |  | - | - | 1,22 | - | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 |
|  | анализ воды |  |  |  | - | - | 0,128 | - | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,031 |
|  | профилактическая обработка от клещей и грызунов территорий городского пляжа |  |  |  | - | - | 0,110 | - | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 |
|  | санитарно- эпидемиологическое обследование |  |  |  | - | - | 0,097 | - | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 0,023 |
|  | изготовление иллюстрированных, шрифтовых плакатов – щитов по технике безопасности на воде |  |  |  | - | - | 0,238 | - | 0,039 | 0,043 | 0,047 | 0,052 | 0,057 |
|  | установка тревожной кнопки |  |  |  | - | - | 0,214 | - | 0,035 | 0,039 | 0,042 | 0,047 | 0,051 |
|  | текущий ремонт висячего моста через р.Белая |  |  |  | - | - | 1,22 | - | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 |
|  | капитальный ремонт фонтанчиков и колонок на городском пляже |  |  |  | - | - | 0,917 | - | 0,15 | 0,165 | 0,182 | 0,20 | 0,22 |
|  | отпуск из центральной системы водоснабжения города питьевой воды на нужды городского пляжа |  |  |  | - | - | 0,061 | - | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,015 |
| 5 | Автобусные остановочные павильоны, в т.ч.: |  | благоустройство |  |  | - | 5,964 | - | 0,64 | 1,144 | 1,25 | 1,13 | 1,8 |
|  | ремонт остановочных павильонов | шт |  | 45 | - | - | 1,464 | - | 0,24 | 0,264 | 0,29 | 0,32 | 0,35 |
|  | замена автопавильонов, в том числе: |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. Октябрьская – остановка «10-я школа» | шт |  | 1 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - |
|  | б. С.Юлаева – остановка «Вечный огонь» | шт |  | 1 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - |
|  | ул. Губкина – остановка «Многопрофильная больница» | шт |  | 1 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | - |
|  | ул. Ленинградская – остановки «Водолей», «Южная», «Юлдашево» | шт |  | 3 | - | - | 0,66 | - | - | 0,66 | - | - | - |
|  | б. Космонавтов – остановка «Муз.учелище» | шт |  | 1 | - | - | 0,24 | - | - | - | 0,24 | - | - |
|  | Северный въезд – АГНКС, Ишимбайский поворот – 3 шт. | шт |  | 3 | - | - | 0,72 | - | - | - | 0,72 | - | - |
|  | оборудование остановочных пунктов автопавильонами |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ул. Пархоменко – Стадион «Строитель», ЦПКиО | шт |  | 2 | - | - | 0,54 | - | - | - | - | 0,54 | - |
|  | ул. Ленинградская – 46 магазин | шт |  | 1 | - | - | 0,27 | - | - | - | - | 0,27 | - |
|  | ул. Уфимская – остановки Мария, Рынок, Октябрьская, Орфей, Ленинградская | шт |  | 5 | - | - | 1,45 | - | - | - | - | - | 1,45 |
| 6 | Малые архитектурные формы, в том числе: |  | благоустройство |  | - | - | 2,9 | - | 0,88 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 1,15 |
|  | содержание скамеек, урн, качелей, каруселей, детских городков, спортивных сооружений, вазонов, деревянных скульптур |  |  |  | - | - | 1,46 | - | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 |
|  | приобретение и установка урн | шт |  | 160 | - | - | 0,5 | - | 0,2 | - | - | - | 0,3 |
|  | приобретение и установка скамеек | шт |  | 100 | - | - | 0,74 | - | 0,34 | - | - | - | 0,4 |
|  | приобретение и установка садово – парковых скульптур | шт |  | 20 | - | - | 0,2 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| 7 | Проведение народного праздника «Сабантуй» |  |  |  | - | - | 6,13 | - | 1,0 | 1,1 | 1,21 | 1,34 | 1,48 |
| 8 | Расчет индексов по СМР |  |  |  | - | - | 0,308 | - | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,068 | 0,075 |
| 9 | Памятники, в т.ч.: | объект | благоустройство города |  | - | - | 7,219 | - | 3,872 | 0,684 | 0,817 | 0,843 | 1,003 |
|  | ремонт памятников города |  |  | 20 | - | - | 3,09 | - | 0,5 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,75 |
|  | реконструкция покрытий из тротуарной плитки у обелиска «Боевой и Трудовой славы» |  |  | 1 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - |
|  | изготовление и установка бюста и постамента А.С. Пушкина |  |  | 1 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - |
|  | реконструкция памятника С.Юлаеву на перекрестке ул. Первомайская – ул.Северная |  |  | 1 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - |
|  | пошив и установка флажков на стеле (северный въезд в город Салават) |  |  | 1 | - | - | 0,185 | - | 0,05 | - | 0,06 | - | 0,075 |
|  | содержание мемориального комплекса «Боевой Славы» по б.С.Юлаева, в том числе: поставка газа транспортировка газа техническое обслуживание горелочного устройства |  |  | 1 | - | - | 0,744 0,61 0,122 0,012 | - | 0,122 0,1 0,02 0,002 | 0,134 0,11 0,022 0,002 | 0,147 0,121 0,024 0,002 | 0,163 0,133 0,027 0,003 | 0,178 0,146 0,029 0,003 |
| 10 | Обслуживание видеосистемы | объект | благоустройство города | 75 | - | - | 4,723 | - | 0,773 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,13 |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | 20 | - | - | 5,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Рекультивация земель полигона ТБО |  |  | 1 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 13 | Устройство пирсов и очистка озер Ялпой, Хорейкина, Шарантай, Сяскакуль |  |  | 4 | - | 10 | 15,5 | - | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| 14 | Подготовка мест проведения сельскохозяйственных ярмарок | раз |  | 20 | - | - | 1,22 | - | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 |
| 15 | Паводок – проведение взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на р. Белой | взыв |  | 20 | - | - | 2,44 | - | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,59 |
| 16 | Содержание МАУ «УКХ» г. Салавата |  | благоустройство города | - | - | - | 6,91 | - | 6,91 | - | - | - | - |
| 17 | Устройство новогодних городков | объект |  | 5 | - | - | 8,13 | - | 0,6 | 1,5 | 1,73 | 2,0 | 2,3 |
| 18 | Содержание объекта яма «Беккари» |  |  | 1 | - | - | 0,61 | - | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| 19 | Проведение противопожарных мероприятий |  |  | - | - | - | 1,53 | - | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,37 |
| 20 | Разработка проектно – сметной документации, в том числе: |  |  |  | - | - | 16,65 | - | 1,25 | 4,4 | 4,0 | 3,0 | 4,0 |
|  | разработка ПСД на водоснабжение поливочной системы на аллее б. С.Юлаева |  |  | 1 | - | - | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - |
|  | разработка ПСД на устройство полигона ТБО |  |  | 1 | - | - | 5,1 | - | 1,1 | 2,0 | 2,0 | - | - |
|  | разработка ПСД на устройство площадки для снежной свалки |  |  | 1 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | - |
|  | разработка ПСД на строительство скотомогильника |  |  | 1 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | - |
|  | разработка ПСД по берегоукреплению р.Белой |  |  | 1 | - | - | 10,0 | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
|  | разработка ПСД на благоустройство городского пляжа на правом берегу р. Белой |  |  | 1 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - |
| 21 | Профилактическая обработка от насекомых и вредителей | га | санитарно-эпидемиологические меры | 150 | - | - | 0,3 | - | - | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 22 | Приобретение биотуалетов | шт | благоустройство | 20 | - | - | 5,56 | - | - | 2,5 | 1,40 | 0,96 | 0,70 |
|  | Всего по разделу 4 | - | 10 | 109,128 | - | 23,713 | 22,172 | 23,286 | 22,756 | 27,201 |
| 5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| 1 | Содержание мест захоронения |  | благоустройство |  | - | - | 7,37 | - | 0,87 | 1,3 | 1,5 | 1,72 | 1,98 |
| 2 | Ручная уборка территорий кладбищ городского округа |  |  |  | - | - | 9,33 | - | 0,69 | 1,73 | 1,99 | 2,29 | 2,63 |
| 3 | Погрузка и вывоз мусора с территорий кладбищ городского округа |  |  |  | - | - | 0,68 | - | 0,28 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 4 | Охрана территорий кладбищ городского округа |  |  |  | - | - | 6,68 | - | 0,71 | 1,2 | 1,38 | 1,56 | 1,83 |
|  | Всего по разделу 5 | - | - | 24,06 | - | 2,55 | 4,31 | 4,96 | 5,68 | 6,56 |
| 6. Развитие комплексной инженерной инфраструктуры |
| 1 | Разработка программы |  |  | 16 | - | - | 16 | - | - | - |
|  | Всего по разделу 6 | - | - | 16 | - | - | 16 | - | - | - |
|  | Всего по мероприятиям | - | 232,521 | 1672,547 | - | 210,121 | 390,244 | 441,612 | 424,389 | 438,702 |